В 2021 году в рамках реализации приоритетного проекта Минстроя России  «Формирование комфортной городской среды» запланировано благоустройство набережной реки Луги (от ул. Кингисеппа до ул. Болотной).

Проект предусматривает продолжение реализации благоустройства набережной реки Луги и включает следующие виды работ:

-производство земляных работ;

-устройство пешеходных дорожек с набивным покрытием, с покрытием из брусчатки;

-устройство деревянного настила из террасной доски;

-устройство лестниц;

-озеленение территории;

-обустройство системы ливневой канализации;

-поставка малых архитектурных форм: скамейки, урны, скамейки-качели;

-устройство освещения.