**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области за 2017 год.**

В 2017 году Администрацией Лужского муниципального района Ленинградской области утверждены к реализации 7 муниципальных программ муниципального образования «Лужское городское поселение».

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования **Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области** за 2017 год составлен в соответствии с п.5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 30.10.2013г. № 3279 (далее – Порядок), на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации о расходах бюджета муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области на реализацию программ, предоставленной комитетом финансов Лужского муниципального района.

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области в 2017 году по муниципальным программам было запланировано 480737,2 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета Ленинградской области (далее ОБ) – 200642,2 тыс.руб., бюджета Лужского муниципального района (далее МБ) – 280065,0 тыс.руб. Фактический объем финансирования в 2017 году составил 497651,5 тыс.руб. (103,5% от средств, предусмотренных муниципальными программами), в том числе за счет средств федерального бюджета (далее – ФБ) - 17980,0 тыс.руб., средств ОБ – 139293,0 тыс.руб. (69,4% от средств, предусмотренных муниципальными программами), МБ – 340378,5 тыс.руб. (121,5% от средств, предусмотренных муниципальными программами).

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2017 году составили   
400649,7тыс.руб. (80,5% от фактического объема финансирования).

Реализация мероприятий в 2017 году проводилась в рамках следующих муниципальных программ:

1. **Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы»**

Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 25.12.2013 № 4049.

На 2017 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 3384,9 тыс. руб., ассигнования, предусмотренные в бюджете 2102 тыс. руб., за 2017 год расходы составили 2100,4 тыс. руб. (99,9 % от ассигнований).

В сфере физической культуры и спорта в МКУ «СМЦ» работают 9 инструкторов физической культуры и 3 тренера по 9 видам спорта на постоянной основе. Работа по данному направлению охватывает различные возрастные группы жителей нашего города от детей до ветеранов спорта.

В рамках реализации программы «Физическая культура в Лужском городском поселении» МКУ «СМЦ» организовало и провело 40 мероприятий: открытые Первенства и Кубки по видам спорта настольный теннис, стендовая стрельба, баскетбол, каратэ, дзюдо, шахматы, кикбоксинг, пауэрлифтинг.

В Лужском городском поселении в 2017 году систематически занимающихся физической культурой и спортом - 17854 человек, что составляет 49,14 %.

Проведены соревнования: Турниры по шахматам, Открытое Первенство ЛГП по баскетболу, традиционный турнир на призы «Деда Мороза», «Кубок Победы» по самбо и «Турнир памяти Е.Страдымова» по футболу. «Турнир сильнейших» по настольному теннису, соревнования, посвященные Дню Победы, соревнования по каратэ, посвященные Дню основания клуба «Десантник», соревнования по общей физической подготовке среди спортсменов. Лужского района. Первенство ЛГП по пауэрлифтингу, открытый турнир по дзюдо «Спортивная смена».

Организованы спортивные праздники «Лужская зима», «День Российской молодежи». МКУ «СМЦ» активно участвовало в совместной организации и таких мероприятий как: Легкоатлетические эстафеты, посвященные Дню Печати и Дню Учителя, спортивные праздники, посвященные Дню города и Дню здоровья.

Команда МКУ «СМЦ» по настольному теннису «Лужский рубеж» играет в открытом клубном Чемпионате г. Санкт-Петербург в Высшей лиге «А».

В целом муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы» в 2017 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,4).

1. **Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»**

Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района № 352 от 02 февраля 2015 года, с изменениями от 15.01.2016 № 57.

На 2017 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 11272,13 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете 11862,3 тыс. руб.. за 2017 год расходы составили 11854,9 тыс.руб. (99,94% oт ассигнований).

МКУ «Спортивно-молодежный центр» (далее - СМЦ) является исполнителем муниципальных программ Лужского муниципального района «Развитие молодежного потенциала в 2017-2020 годах», «Молодежь Лужского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы».

За 2017 год по программам проведено 32 мероприятия, привлечено 2675 участников. Волонтерское движение «Кукуруза» организовывало экологические, патриотические и культурные акции, занималось пропагандой здорового образа жизни, проводило социальные опросы жителей нашего города на актуальные темы. Активисты волонтерского движения участвовали в акциях в защиту окружающей среды, молодежных мероприятиях. Проведены масштабные городские мероприятия, такие как:

День Российской молодежи в Заречном парке города Луги;

Городской конкурс «Мисс Луга-2017», который содействует раскрытию творческого потенциала молодежи, созданию современного образа молодою города, с насыщенной социальной и культурной жизнью;

Новогодние мероприятия для молодежи, детей и подростков, посещающих клубы и секции «СМЦ»;

Помимо местных мероприятий, были еще и выездные, в которых «СМЦ» приняло активное участие, например:

Фестиваль молодежных команд КВН Ленинградской области, на который ежегодно выезжает команда от СМЦ.

Также, совместно с Центром занятости населения по J[ужскому району, реализована подпрограмма «Занятость» - летом 2017 года было трудоустроено 66 подростков г. Луга. Хотелось бы отметить ВППО «Витязь», который на протяжении многих лет проводит уроки мужества, поисковые экспедиции на территории Лужского района по обнаружению останков воинов Великой Отечественной войны для возможности их идентификации и торжественного захоронения. В 2017 году на мемориале в Городке состоялось захоронение останков воинов погибших на "Лужском рубеже" в июле - августе 1941 года.

В целом муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в 2017 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,9).

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»**

Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском городском поселении на 2015 год», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района № 4415 от 16 декабря 2014 года.

На 2017 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 73626,8 тыс. ру6., ассигнования предусмотренные в бюджете - 92988,5 тыс. руб. (в т.ч. средства ОБ - 19790,25 тыс. руб.), за 2017 год расходы составили 86581,1 тыс.руб. (93,1% от ассигнований).

На проведение городских мероприятий, фестивалей и праздников из местного бюджета Лужского муниципального района в 2017 году было запланировано 1 205,0 тыс. руб., израсходовано 1 202,4 тыс. руб. Проведены следующие мероприятия:

* Вечер - встречи для ветеранов общества «Жители блокадного Ленинграда»;
* Праздник, посвященный 73-й годовщине освобождения г. Луги от немецко-фашистских захватчиков;
* Праздник «Широкая масленица»;
* Фестиваль детского творчества «Остров детства»;
* Вечер-концерт для членов общества бывших малолетних узников фашистских концлагерей;
* Мероприятия, посвященные 72-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной Войне;
* Праздник, посвященный Международному Дню защиты детей;
* Акция памяти, посвященная защитникам Лужского оборонительного рубежа;
* Праздник День города;
* Праздничные новогодние мероприятия «Открытие новогодней ёлки».

В целом муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском городском поселении на 2015 год» в 2017 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 2,6).

1. **Муниципальная программа «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»**

Муниципальная программа «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 23 ноября 2015 года № 3120.

На 2017 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 2021 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете - 2672 тыс. руб., за 2017 год расходы составили 2671 тыс.руб. (100% от ассигнований).

Реализация мероприятий направлена на поддержание и развитие Заречного парка - одного из любимых мест культурно - массового отдыха жителей Лужского городского поселения. Общая площадь территории парка составляет около 4 га. Основным исполнителем Программы является отдел молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района совместно с муниципальным казенным учреждением «Спортивно-молодежный центр».

В целом муниципальная программа «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» в 2017 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,8).

1. **Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017годы»**

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017годы», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района 22 октября 2014г №3611. В программу внесены изменения от 2 июня 2015г №1533 и от 18 сентября 2015г № 2591, от 27 июля 2017 г. № 2842.

На 2017 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере   
450 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете 450 тыс. руб., за 2017 год расходы составили 450 тыс.руб. (100% от ассигнований).

В 2017 году по программе были проведены следующие мероприятия

- проведен конкурс Новогоднего оформления объектов малого и среднего предпринимательства с участием 16 субъектов малого предпринимательства

- изданы информационные материалы о мерах государственной и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства;

- организованы обучающие семинары «Развитие малого и среднего предпринимательства в молодежной среде»

- организованы семинары для учащихся общеобразовательных школ «Экономические основы предпринимательской деятельности»;

- организован и проведен День предпринимателя.

В целом муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017годы» в 2017 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс   
эффективности – 1,3).

1. **Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в связи с утратой жилья в результате пожара в муниципальном жилищном фонде Лужского городского поселения на 2017-2020 годы"**

Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в связи с утратой жилья в результате пожара в муниципальном жилищном фонде Лужского городского поселения на 2017-2020 годы» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 21.11.2016 № 3861.

На 2017 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере   
6550 тыс.руб., в т.ч. средства ОБ – 6200 тыс. руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 5020,7 тыс. руб. (средства ОБ – 4718,6 тыс. руб.), за 2017 год расходы составили 5020,7 тыс.руб. (100% от ассигнований).

В рамках муниципальной программы "Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в связи с утратой жилья в результате пожара в муниципальном жилищном фонде Лужского городского поселения на 2017-2020 годы» на территории Лужского городского поселения реализуется подпрограмма «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда» Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».

В 2017 году бюджету Лужского городского поселения были выделены денежные средства областного бюджета для покупки двух отдельных благоустроенных квартир, для двух семей, пострадавших от пожара в муниципальном жилищном фонде. Софинансирование за счет средств бюджета Лужского городского поселения было предусмотрено в размере 181999,65 рублей.

Кроме того, в бюджет Лужского городского поселения были возвращены денежные средства, не реализованные на покупку жилья в 2016 году в размере1260583,5 рублей, средства бюджета Лужского городского поселения для финансирования составили 120103,5 рублей.

Все предоставленные денежные средства были израсходованы. Приобретено 3 квартиры для граждан пострадавших от пожара. Завершено расселение муниципального жилого дома 8/25 в гор. Луга -3, сгоревшем в 2014 году, дома 22 по пер. Гродненскому, пострадавшему от пожара в 2016 году и дома 129 по ул. Дмитриева сгоревшем в 2009 году.

В целом реализация муниципальной программы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в связи с утратой жилья в результате пожара в муниципальном жилищном фонде Лужского городского поселения на 2017-2020 годы» в 2017 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

1. **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2015-2018 годы»**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2015-2018 годы» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 01.06.2015 № 1514, с изменениями от 11.11.2015 № 2990, от 25.02.2016 № 543, от 25.04.2016 № 1299, от 28.04.2016 от № 1347, от 05.05.2016 № 1438, [от 12.05.2017 г. № 1776](http://luga.ru/Files/file/1776_ot_12_05_2017.pdf), от 03.07.2017 г. № 2555, от 19.09.2017 г. № 3507.

На 2017 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 383 432,27 тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета – 194 442,22 тыс.руб.), ассигнования предусмотренные в бюджете – 382 555,939 тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета – 114 264,18 тыс.руб.).

За 2017 год расходы по программе составили 291 971,070 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 101 498,95 тыс.руб.), что составляет от 76 % предусмотренных ассигнований.

Данная муниципальная программа позволила реализовать мероприятия в 2017 году по следующим подпрограммам:

**Подпрограмма 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»**

в 2017 году были заключены и исполнены следующие муниципальные контракты:

-выполнение работ по устранению аварий на наружных сетях водопровода Луга-3, Городок;

- закупка насосов для артезианской скважины по адресу: г. Луга-3, ЦАОК;

- выполнение работ по прокладке сетей ливневой канализации по пр. Володарского вдоль дома №46;

- выполнение работ по ремонту ливневой канализации на территории Лужского городского поселения (текущий ремонт);

- выполнение работ по реконструкции ливневой канализации у д.8 по ул. Победы;

- выполнение работ по ремонту  теплотрассы к жилым домам № 3/33, 3/35, 3/45, 3/42, 3/44, 3/40  г. Луга-3.

**Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

В 2017 году в рамках данной подпрограммы заключены договоры энергоснабжения на оплату потребленной электроэнергии – с ООО «РКС-энерго» и АО «Петербургская сбытовая компания» стоимость потребленной электроэнергии, а также оплата долгов за потребленную электроэнергию за прошлые периоды составила 27 000 тыс. руб. По итогам 2017 года администрация в полном объеме ликвидировала задолженность по оплате потребленной электроэнергии перед сбытовыми организациями.

Социально-экономический эффект – нормальное функционирование уличного освещения в темное время суток, освещение улиц, проездов, дворов.

**Подпрограмма 3. «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда»**

По данной подпрограмме в 2017 году проведены следующие мероприятия:

В рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Ленинградской области» признано аварийными 6 многоквартирных домов.

Заключены муниципальные контракты:

-на перекладку круглой печи в квартире ветерана ВОВ;

-выполнение капитального ремонта круглых печей в муниципальных квартирах в количестве 6 штук;

-выполнение текущего ремонта муниципальной квартиры по адресу: г. Луга-3, д. 3/105;

-выполнение ремонта внутридомовых инженерных сетей электроснабжения в местах общего пользования в количестве 6 объектов;

-проведение технической экспертизы жилищного фонда в количестве 8 домов.

В рамках заключенных муниципальных контрактов на сумму расселен (и снесен) 21 аварийный дом, по следующим адресам:

1. ул. Молодежная, д. 10;

2.ул. Рабочая, д. 12;

3.ул. Свободы, д. 4;

4.ул. Станционная, д. 23;

5.пр. Комсомольский, д. 14/21

6.ул. Ленинградская, д. 12

7.ул. Ленинградская, д. 14

8.ул. Ленинградская, д. 16

9.ул. Малая Инженерная, д. 10

10.ул. Гагарина, д. 38

1. пр. Кирова, д. 1
2. ул. Солецкая, д. 43
3. ул. Большая Инженерная, д. 5
4. ул. Киевская, д. 17/16
5. ул. Победы, д. 40а
6. ул. Красной Артиллерии, д. 25
7. пр. Урицкого, д. 45
8. пр. Урицкого, д. 52
9. пр. Кирова, д. 155
10. ул. Ленинградская, д. 25
11. ул. Ленинградская, д. 29/8

**Подпрограмма 4. «Благоустройство»**

в 2017 году в рамках заключенных муниципальных контрактов были выполнены следующие мероприятия:

-выполнение работ по озеленению и содержанию зелёных насаждений (закупка и посадка цветочной рассады, закупка и посадка многолетнего кустарника) на территории Лужского городского поселения;

-выполнение работ по кошению газонов на территории Лужского городского поселения;

-выполнение работ по спилу и вывозу аварийных деревьев (70 шт.), расположенных на территории Лужского городского поселения;

-выполнение работ по кронированию кустарника на территории Лужского городского поселения;

- выполнение работ по доставке плодородного грунта к местам посадок зеленых насаждений на территории Лужского городского поселения;

-выполнение работ по расчистке площадей от поросли на территории Лужского городского поселения (вдоль Медведского ш. от пр. Володарского до ФОКа, поворот на ЦРБ);

-выполнение работ по обследованию территории Лужского городского поселения по выявлению борщевика Сосновского;

-выполнение работ по благоустройству сквера Ленина;

-выполнение работ по ремонту информационных стендов на территории Лужского городского поселения;

-выполнение работ по очистке зон видимости дорожных знаков на территории Лужского городского поселения;

-выполнение работ по ремонту детских площадок на территории Лужского городского поселения;

-выполнение работ по побелке деревьев на территории Лужского городского поселения;

-выполнение подготовительных работ по проведению праздничных мероприятий на территории Лужского городского поселения;

-выполнение работ по вывозу и утилизации порубочных остатков от д.29 по пр. Кирова;

-выполнение работ по установке адресных табличек на МКД на территории Лужского городского поселения;

-выполнение работ по ремонту лестницы по ул. Я. Фабрициуса;

-закупка и установка световых украшений (гирлянды на деревья, гирлянда на новогоднюю ель, прожекторы, светодиодная бахрома);

- выполнение работ по обслуживанию и ремонту фонтана в сквере Воинской Славы;

-установка малых архитектурных форм для детских игровых площадок по адресам: г. Луга, пр. Кирова, у д.29, пр. Кирова, у д.75;

-подготовительные работы и ремонт памятника Павшим Героям, ремонт цветника и памятных досок, благоустройство территории у памятника в рамках комплекса работ по благоустройству территории у памятника;

-замена 1400 светильников на современные светодиодные в дворовых проездах, дворах, автомобильных дорогах; выполнено освещение по ул. Победы (от ж/д моста до Лужского пр.), Лужского пр. (от ул. Победы до ул.Гагарина), ул. Гагарина (от ул. Победы до Лужского пр.); -выполнена замена светильников на Луге-2; частичная замена на Луге-3 (Полигон) – эффект от реализации мероприятий – замена морально и физически устаревших светильников уличного освещения, снижение потребления электроэнергии, снижение платы за потребленную электроэнергию;

-выполнены работы по реконструкции измерительных комплексов электроэнергии в г. Луга; выполнена установка 63 измерительных комплексов с возможностью дистанционного съема данных, выполнена замена узлов учета на светофорных постах г. Луги – социально-экономический эффект – замена не допущенных в эксплуатацию узлов учета, замена устаревших узлов учета на современные с возможностью дистанционного съема данных, четкий учет потребления электроэнергии на нужды уличного освещения, экономия платы за электроэнергию за счет перехода на фактические показатели потребления с расчетных;

-обслуживание уличного освещения Лужского городского поселения – Луга, Луга-2, поселок пансионата «Зеленый Бор» (обслуживает АО «ЛОЭСК»), Шалово, Луга-3, ЦАОК, Городок (обслуживает ИП Игнатьева Н.М.). За текущий период выполнены аварийные работы на сетях уличного освещения, выполнен текущий ремонт сетей уличного освещения, частичная замена существующего неизолированного провода на самонесущий изолированный провод, замена лампочек уличного освещения, установка опор. Социально-экономический эффект – нормальное функционирование уличного освещения в темное время суток, освещение улиц, проездов, дворов.

В рамках заключенного годового муниципального контракта выполнены работы по содержанию тротуаров, площадей, мест массового отдыха населения расположенных на территории Лужского городского поселения.

В 2017 году муниципальное образование Лужское городское поселение Лужского муниципального района принимало участие в масштабном приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды». Бюджету Лужского городского поселения предоставлена субсидия в размере 58 млн. руб. Из них 39 млн. направлены на мероприятия по благоустройству дворовых территорий, а 19 млн. – на благоустройство общественных пространств.

В рамках предусмотренного финансирования, по результатам рассмотренных предложений от собственников многоквартирных домов, а также по результатам конкурсного отбора был утвержден  адресный перечень на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств Лусжского городского поселения.

Заключены следующие муниципальные контракты:

-на благоустройство дворовой территории ж.д. № 12 по ул. Миккели ; пр. Володарского, д. 38, д. 40 и д. 42; пр. Володарского, д. 46, д. 46/15, д. 48 и ул. Миккели, д. 11; ул. Набережная, д. 1 и д. 3; ж.д. № 72,74 по ул. Дмитриева; ул. Победы, д. 8, д. 10 и д.12

-на благоустройство территории Городского сада в г. Луге ;

- благоустройству территории Сквера Воинской Славы в г. Луге.

В рамках реализации областного закона Ленинградской области от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» в 2017 году были выполнены следующие мероприятия:

1. Установка ограждений:

- детских площадок по адресам: проспект Кирова у дома 18б (часть №3), протяженностью - 115 м.п., улица Миккели у дома № 1 корпус 1 (часть № 7)», протяженностью - 135 м.п.;

- пешеходное ограждение перильного типа по проспекту Кирова от дома № 77 до дома № 81 (часть № 4), протяженностью - 140 м.п.;

2. Организация уличного освещения:

-установка 3-х опор (по проспекту Кирова у дома № 83, у дома № 70 (часть № 5)

-установка 74 шт.светодиодных светильников (Луга-3 (часть № 9) и Луга-2, ул. Мелиораторов (часть № 1).

**Подпрограмма 5. «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»**

Объём финансирования в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» в 2017 году составил 26 041,519**,** в т.ч. из областного бюджета –18 827,112тыс.руб.тыс.руб., из местного бюджета – 7 214,41 тыс.руб.

Кроме этого, в связи с празднованием 240-летия основания города Луга и 90-летия образования ЛМР, из областного бюджета Ленинградской области бюджету Лужского городского поселение Лужского муниципального района предоставлены денежные средства в объеме 8 210,945 тыс.руб.

Данные денежные средства были направлены на выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, общей протяженностью 3,436 км, по следующим адресам:

- пр. Володарского от жилого дома № 37, кор. 2 до ул. Болотной,

- пр. Володарского от ул. Болотной до ул. Псковской,

- пр.Володарского от ул.Псковская до ул.Кингисеппа,

- ул.Ленинградская на участке от пр.Кирова до жилого дома № 21,

-ул. Госпитальная от ул. Маршала Одинцова до ФГКУ "442 Военный клинический госпиталь" Министерства обороны России,

- ул. Маршала Одинцова на участке от МДОУ «Детский сад №13» до жилого дома № 3/136,

- ул.Нижегородская от ул. Победы до жилого дома № 128,

- пр.Кирова от ул.Пислегина до поворота на ЦРБ,

-ул. Болотная от пр. Урицкого до стадиона СОШ №

В счет денежных средств бюджета Лужского городского поселения на 2017 год были выполнены следующие мероприятия:

1. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог и дворовых проездов (протяженностью 0,550 км), в т.ч.:

-пр.Комсомольский (от моста через р.Луга до ул.Заводская),

-пр. Кирова (съезда от дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресам: г. Луга, пр. Володарского, д. 37 корп.3, 4, 5)

-ул.Дзержинского (от пр. Володарского до ул. Красной Артиллерии)

2. Ремонт тротуаров и дворовых территорий (общей площадью 16 680,3 м.кв.), в т.ч.:

-ул. Победы (на участке от пр. Урицкого до пр. Лужский),

-пр. Володарского, д. 37 корп.3, 4, 5,

-вдоль Привокзальной площади,

-внутридворовое покрытия гостиницы «Луга»

3. Ямочный ремонт (площадью 8327,71 м.кв.),

В рамках реализации областного закона Ленинградской области от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» в 2017 году были выполнены следующие мероприятия:

1. Ремонт дорог и тротуаров):

-ремонт дорог с грунтовым покрытием (пер. Белозерский (часть № 2), протяженностью - 568 м.п. и ул. 3-я Заречная (часть № 8) протяженностью - 652 м.п.)

-ремонт тротуара по проспекту Кирова от улицы Болотной до жилого дома № 99 (часть № 6), протяженностью - 100 м.п.;

-устройство заездного кармана автобусной остановки Луга-3, по улица Маршала Одинцова (часть № 9), площадью – 64,5 м2.

Кроме этого, в рамках муниципального контракта в течение 2017 года осуществлялось содержание автомобильных дорог, тротуаров, площадей и мест массового отдыха населения на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района.

**Подпрограмма 6. «Сбор и вывоз ТБО»**

По данной подпрограмме в 2017 году был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по уборке, вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов с несанкционированных свалок, контейнерных площадок на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района на сумму 10 944 999,77 руб.

Кроме этого заключены следующее муниципальные контракты:

-на выполнение по восстановлению и ремонту контейнерных площадок расположенных на территории ЛГП.

-на выполнение работ по закупке и установке контейнеров заглубленного типа на территории ЛГП.

-на выполнение работ по закупке контейнеров типа ТУХТО К-14 для сбора крупногабаритного мусора на территории ЛГП.

**Подпрограмма 7. «Повышение безопасности дорожного движения»**

В бюджете Лужского городского поселения на 2017 год на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Лужского городского поселения предусмотрено финансирование в размере **6 500,00**  тыс. руб. В счет данных денежных средств были выполнены следующие мероприятия:

1. Нанесена дорожная разметка (общей площадью продольной и поперечной линий разметки – 8433,22 кв.м);

2. Выполнен комплекс работ по установке светофорных секций и мигающих светофоров типа Т7 на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района ;

3. Установлены перильные ограждений на территории Лужского городского поселения, протяженностью 74 п.м.;

4. Установлено искусственных дорожных неровностей (состоящих из 24 секций), в количестве 8 шт.;

5. Приобретены и установлены дорожные знаки в г. Луге в количестве 188 шт.;

6. Обустроена автобусная остановка «ГКОУ ЛО Лужская санаторная школа-интернат» по адресу: г. Луга, ул. Большая Заречная, д.73 (в т.ч. установлен остановочный павильон);

7. Приобретены и установлены остановочные павильоны, в количестве 3 шт.

8. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по техническому содержанию и ремонту светофорных постов в течение года.

**Подпрограмма 8. «Чистая вода»**

Денежные средства, заложенные в бюджете Лужского городского поселения на 2017 год планировалось направить на софинансирование расходных обязательств предоставленных субсидий на капитальный ремонт и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения.

В связи с отсутствием субсидии, выполнена передвижка денежных средств на статью раздела «Ремонт и техническое обслуживание сетей теплоснабжения».

**Подпрограмма 9. «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения»**

В рамках заключенных муниципальных контрактов 2017 году проведены следующие мероприятия:

1. Выполнение инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий по объекту: «Газопровод среднего давления к объекту «Жилая застройка в г. Луга мкр. «Шалово» Ленинградской области».
2. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Распределительный газопровод среднего и низкого давления в зажелезнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Партизанская)».
3. Выполнение комплекса изыскательских работ по объекту: «Газопровод среднего давления к объекту «Жилая застройка в г. Луга мкр. «Шалово» Ленинградской области» для нужд администрации Лужского муниципального района.
4. Техническое обслуживание наружного газопровода, находящегося по адресу: Ленинградская область, г. Луга, квартал усадебной жилой застройки района Лангиной горы, ограниченной улицами: Солецкая, Железнодорожная, пер. Солецкий, пр. Урицкого, ул. Староруская.
5. Текущий ремонт и техническое обслуживание наружного газопровода по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д.37, кор.3 и пр. Володарского, д.37, кор.4 (2 очередь – 2 дома, 42 квартиры).
6. Проведение работ по врезке и пуску газа во вновь построенный газопровод и ГРПШ для газоснабжения двух многоквартирных жилых домов по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Лужское городское поселение, г. Луга, пр. Володарского, д.37 кор.3 и кор.4.
7. Технический надзор при строительстве внутреннего газопровода по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д.37, кор.3 и пр. Володарского, д.37, кор.4 (2 очередь – 2 дома, 42 квартиры).
8. Текущий ремонт и техническое обслуживание газопровода-ввода к муниципальному жилому дому по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д. 20А руб.
9. Проведение работ по врезке и пуску газа в газопровод-ввод к муниципальному жилому дому по адресу: Ленинградская область, г. Луга, ул. Пислегина, д.7.
10. Текущий ремонт и техническое обслуживание газопровода-ввода к муниципальному жилому дому по адресу: Ленинградская область, г. Луга, ул. Пислегина, д.7.
11. Выполнение строительно-монтажных работ по установке ГРПШ, контура заземления и земляных работ по объекту: «Газопровод-ввод к жилому дому 37 корп. 5 по пр. Володарского в г. Луга Ленинградской области».
12. Выполнение строительно-монтажных работ по прокладке наружного газопровода по объекту: «Газопровод-ввод к жилому дому 37 корп. 5 по пр. Володарского в г. Луга Ленинградской области».
13. Выполнение технического надзора при строительстве объекта: «Газопровод-ввод к жилому дому 37 корп. 5 по пр. Володарского в г. Луга Ленинградской области».
14. Корректировка сметной документации с получением положительного заключения экспертизы на смету по объекту: строительство газопровода-ввода к жилому дому 37 корп. 5 по пр. Володарского в г. Луга ласти.
15. Проверка достоверности сметной документации на капитальный ремонт системы газоснабжения по адресу: г. Луга, Володарского, д. 37, корп. 3, 4, 5.
16. Проведение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Газопровод-ввод к жилому дому 37 корп. 5 по пр. Володарского в г. Луга Ленинградской области».
17. Разработка исполнительной документации по объекту: «Газоснабжение многоквартирных домов по пр. Володарского д. 37 корп. 3 и корп.4 в г. Луга Ленинградской области (II очередь - 2 дома, 42 квартиры)».
18. Выполнение работ по корректировке схемы газоснабжения г. Луги.
19. Разработка документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при хозяйственном освоении земельного участка по объекту: «Распределительный газопровод среднего и низкого давления в зажелезнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Горная)».
20. Проведение государственной историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при реализации проектного решения по объекту: «Распределительный газопровод среднего и низкого давления в зажелезнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Горная)».
21. Отключение поврежденного участка газопровода «Газопровод низкого давления в г. Луга квартал 6-9, ГУ № 5» у д. 10 по ул. Малая Инженерная.
22. Выполнение работ по ремонту поврежденного участка газопровода низкого давления Ø57мм, установке заглушки и пуску газа в газопровод и газовое оборудование ж.д. № 25, 29/18 по ул. Ленинградская, д. 45, 51 по пр. Урицкого, д. 7, 9, 11 по ул. Яковлева и помещение отопительного оборудования ХК «Орлан» по адресу: пр. Урицкого, д. 49 б.
23. Проведение государственной экспертизы проектной документации на предмет оценки ее соответствия требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и/(или) оценку соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов (далее – государственная экспертиза) объекта: Распределительный газопровод среднего и низкого давления в зажелезнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Горная) по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Лужское городское поселение, г. Луга.
24. Проверка достоверности определения сметной стоимости – изучению и оценке расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соответствия сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией (далее – проверка сметной стоимости) объекта: Распределительный газопровод среднего и низкого давления в зажелезнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Горная) по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Лужское городское поселение, г. Луга.
25. Проведение государственной экспертизы проектной документации на предмет оценки ее соответствия требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и/(или) оценку соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов (далее – государственная экспертиза) объекта: Распределительный газопровод г. Луга (заречная часть) по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Лужское городское поселение, г. Луга.
26. Проверка достоверности определения сметной стоимости – изучению и оценке расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соответствия сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией (далее – проверка сметной стоимости) объекта: Распределительный газопровод г.Луга (заречная часть) по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Лужское городское поселение, г. Луга.
27. Проведение государственной экспертизы проектной документации на предмет оценки ее соответствия требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и/(или) оценку соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов (далее – государственная экспертиза) объекта: Распределительный газопровод г. Луга (мкр. Южный) по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Лужское городское поселение, г. Луга - 724 050 руб.
28. Проверка достоверности определения сметной стоимости – изучению и оценке расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соответствия сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией (далее – проверка сметной стоимости) объекта: Распределительный газопровод г. Луга (мкр. Южный) по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Лужское городское поселение, г. Луга.
29. Проведение государственной экспертизы проектной документации на предмет оценки ее соответствия требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценку соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов (далее – государственная экспертиза) объекта: «Распределительный газопровод г. Луга, ул. Смоленская, ул. Нижегородская» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга.
30. Проверка достоверности определения сметной стоимости – изучению и оценке расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соответствия сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией (далее – проверка сметной стоимости) объекта: «Распределительный газопровод г. Луга, ул. Смоленская, ул. Нижегородская» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга.
31. Проведение государственной экспертизы проектной документации на предмет оценки ее соответствия требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценку соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов (далее – государственная экспертиза) объекта: «Распределительный газопровод к жилому дому № 61/18 пр. Урицкого г. Луга» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Лужское городское поселение, г. Луга.
32. Проверка достоверности определения сметной стоимости – изучению и оценке расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соответствия сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией (далее – проверка сметной стоимости) объекта: «Распределительный газопровод к жилому дому № 61/18 пр. Урицкого г. Луга» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Лужское городское поселение, г. Луга.
33. Проведение государственной экспертизы проектной документации на предмет оценки ее соответствия требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценку соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов (далее – государственная экспертиза) объекта: «Распределительный газопровод г. Луга пер. Перовской» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Лужское городское поселение, г. Луга.
34. Проверка достоверности определения сметной стоимости – изучению и оценке расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соответствия сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией (далее – проверка сметной стоимости) объекта: «Распределительный газопровод г. Луга пер. Перовской» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Лужское городское поселение, г. Луга.
35. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Распределительный газопровод г. Луга, пер. Перовской» - вторая часть.
36. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Распределительный газопровод г.Луга, ул.Смоленская и ул. Нижегородская» - вторая часть.
37. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Распределительный газопровод г.Луга пр.Урицкого» - вторая часть.
38. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Распределительный газопровод г. Луга (мкр. Южный)» - вторая часть.
39. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Распределительный газопровод г.Луга, (заречная часть)» - вторая часть.
40. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Распределительный газопровод среднего и низкого давления в Зажелезнодорожной части г.Луга (от пер.Белозерский до ул.Горная)» - вторая часть*.*

Значение индекса результативности подпрограмм муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда» и «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения» ниже 0,7, индекс результативности подпрограммы «Чистая вода» равен нулю. В целом муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2015-2018 годы» в 2017 году реализована с удовлетворительным уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,7).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ Лужского городского поселения Лужского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **за 2017 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс.руб.) |
| **№ пп** | Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель / участник мероприятия | **Объем финансирования план на 2017 год** | | | | | **Объем финансирования факт за 2017 год** | | | | | **Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом,** | | | | | Результат выполнения / причины не выполнения |
| Всего | в т.ч. | | | | Всего | в т.ч. | | | | Всего | в т.ч. | | | |
| федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | ***Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2014 годы»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | ***Раздел 1 «Развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения Лужского городского поселения»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Проведение официальных массовых физкультурных и спортивных мероприятий Лужского городского поселения.; Формирование спортивных сборных команд Лужского городского поселения, их обеспечение; Пропаганда здорового образа жизни населения | МКУ «Спор-тивно-молодеж-ный центр» | 908,5 |  |  | 908,5 |  | 700 |  |  | 700 |  | 698,5 |  |  | 698,5 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по разделу 1** |  | **908,5** | **0** | **0** | **908,5** | **0** | **700** | **0** | **0** | **700** | **0** | **698,5** | **0** | **0** | **698,5** | **0** |  |
| **1.2** | ***Раздел 2 «Развитие объектов физической культуры и спорта в Лужском городском поселении»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ремонт спортзала по адресу г.Луга, ул.Т.Петровой, д.10 -ремонт спортзала «Олимп» | МКУ «Спор-тивно-молодеж-ный центр» | 1800 |  |  | 1800 |  | 800 |  |  | 800 |  | 800 |  |  | 800 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | **Всего по разделу 2** |  | **1800** | **0** | **0** | **1800** | **0** | **800** | **0** | **0** | **800** | **0** | **800** | **0** | **0** | **800** | **0** |  |
| **1.3** | ***Раздел 3 «Расходы на обеспечение деятельности подразделения «Физическая культура» МКУ «Спортивно-молодежный центр»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Обеспечение деятельности подразделения «Физическая культура» муниципального казенного учреждения «Спор-тивно-молодежный центр» | МКУ «Спор-тивно-молодеж-ный центр» | 676,4 |  |  | 676,4 |  | 602 |  |  | 602 |  | 601,9 |  |  | 601,9 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по разделу 3** |  | **676,4** | **0** | **0** | **676,4** | **0** | **602** | **0** | **0** | **602** | **0** | **601,9** | **0** | **0** | **601,9** | **0** |  |
|  | **Итого по программе** |  | **3384,9** | **0** | **0** | **3384,9** | **0** | **2102** | **0** | **0** | **2102** | **0** | **2100,4** | **0** | **0** | **2100,4** | **0** |  |
| **2** | ***Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | ***Раздел 1 «Мероприятия по молодежной политике»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Организация и проведение мероприятий по поддержке художественного и научно-технического творчества молодежи, культурно-массовых молодежных мероприятий, мероприятий, посвященных государственным праздникам, мероприятий направленных на повышение правовой культуры, в том числе и молодых избирателей Лужского городского поселения | Отдел молодежной политики, спорта и культуры | 321 |  |  | 321 |  | 520 |  | 320 | 200 |  | 520 |  | 320 | 200 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | **Всего по разделу 1** |  | **321** | **0** | **0** | **321** | **0** | **520** | **0** | **320** | **200** | **0** | **520** | **0** | **320** | **200** | **0** |  |
| **2.2** | ***Раздел 2 «Занятость»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Обеспечение временной занятости молодежи в свободное каникулярное время | Отдел молодежной политики, спорта и культуры | 395,9 |  |  | 395,9 |  | 547,1 |  |  | 547,1 |  | 542,1 |  |  | 542,1 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по разделу 2** |  | **395,9** | **0** | **0** | **395,9** | **0** | **547,1** | **0** | **0** | **547,1** | **0** | **542,1** | **0** | **0** | **542,1** | **0** |  |
| **2.3** | ***Раздел 3 «Сохранение подростковых клубов»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Сохранение подростковых клубов по месту жительства | Отдел молодежной политики, спорта и культуры | 200 |  |  | 200 |  | 400 |  | 200 | 200 |  | 400 |  | 200 | 200 |  | Мероприятие выполнено частично в связи с уменьшением площади п/к |
|  | **Всего по разделу 3** |  | **200** | **0** | **0** | **200** | **0** | **400** | **0** | **200** | **200** | **0** | **400** | **0** | **200** | **200** | **0** |  |
| **2.4** | ***Раздел 4 «Увековечивание памяти погибших в годы ВОВ»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Организация и проведение  мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи | Отдел молодежной политики, спорта и культуры | Финансирование не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | Мероприятие выполнено |
|  | Проведение мероприятий по поисковой работе: ежегодные поисковые экспедиции,  торжественно-траурные церемонии захоронения останков воинов, погибших в годы ВОВ,  поддержка деятельности поисковых отрядов | 100 |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Мероприятие выполнено частично. Финансирование на 2017 год не предусмотрено |
|  | **Всего по разделу 4** |  | **100** | **0** | **0** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **2.5** | ***Раздел 5 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Спортивно-молодежный центр»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Обеспечение деятельности подразделения «Молодежная политика» муниципального казенного учреждения «Спортивно-молодежный центр» | МКУ «Спортивно-молодежный центр» | 10255,23 |  |  | 10255,23 |  | 10395,2 |  |  | 10395,2 |  | 10392,8 |  |  | 10392,8 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по разделу 5** |  | **10255,23** | **0** | **0** | **10255,23** | **0** | **10395,2** | **0** | **0** | **10395,2** | **0** | **10392,8** | **0** | **0** | **10392,8** | **0** |  |
|  | **Итого по программе** |  | **11272,13** | **0** | **0** | **11272,13** | **0** | **11862,3** | **0** | **520** | **11342,3** | **0** | **11854,9** | **0** | **520** | **11334,9** | **0** |  |
| **3** | ***Муниципальная программа "Развитие культуры в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов"*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Раздел 1 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Расходы на обеспечение деятельности | МКУ культуры | 59046,8 |  |  | 59046,8 |  | 61685,7 |  |  | 61685,7 |  | 57879,1 |  |  | 57879,1 |  | Мероприятие выполнено. Экономия по проведенным аукционам |
|  | **Итого раздел 1** |  | **59046,8** | **0** | **0** | **59046,8** | **0** | **61685,7** | **0** | **0** | **61685,7** | **0** | **57879,1** | **0** | **0** | **57879,1** | **0** |  |
|  | ***Раздел 2 «Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с показателями нормативов муниципальной «дорожной карты» Лужского городского поселения»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Расходы на оплату труда | МКУ культуры | 8159 |  |  | 8159 |  | 19447,5 |  | 11936 | 7511,5 |  | 17402 |  | 11017,2 | 6384,8 |  | Мероприятие выполнено. Эконов соответсвии со среднесписочной численностью сотрудников учреждений |
|  | **Итого раздел 2** |  | **8159** | **0** | **0** | **8159** | **0** | **19447,5** | **0** | **11936** | **7511,5** | **0** | **17402** | **0** | **11017,2** | **6384,8** | **0** |  |
|  | ***Раздел 3 «Капитальный ремонт объектов культуры городских поселений в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | капитальный ремонт учреждений | МКУ культуры | 2400 |  |  | 2400 |  | 688,5 |  | 344,25 | 344,25 |  | 688,5 |  | 344,25 | 344,25 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого раздел 3** |  | **2400** | **0** | **0** | **2400** | **0** | **688,5** | **0** | **344,25** | **344,25** | **0** | **688,5** | **0** | **344,25** | **344,25** | **0** |  |
|  | ***Раздел 4 «Текущий ремонт зданий учреждений культуры"*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт учреждений | МКУ культуры | 1065 |  |  | 1065 |  | 250 |  |  | 250 |  | 238 |  |  | 238 |  | Мероприятие выполнено в рамках выделенного финансирования. Экономия от проведения конкурсных процедур |
|  | **Итого раздел 4** |  | **1065** | **0** | **0** | **1065** | **0** | **250** | **0** | **0** | **250** | **0** | **238** | **0** | **0** | **238** | **0** |  |
|  | ***Раздел 5 «Обеспечение мероприятий по противопожарной безопасности учреждений культуры»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Противопожарная безопасность | МКУ культуры | 150 |  |  | 150 |  | 1500 |  |  | 1500 |  | 1205 |  |  | 1205 |  | Мероприятие выполнено. Экономия от проведения конкурсных процедур |
|  | **Итого раздел 5** |  | **150** | **0** | **0** | **150** | **0** | **1500** | **0** | **0** | **1500** | **0** | **1205** | **0** | **0** | **1205** | **0** |  |
|  | ***Раздел 6 Материально-техническое оснащение учреждений культуры*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Оснащение учреждений | МКУ культуры | 901 |  |  | 901 |  | 7855 |  | 7510 | 345 |  | 7624,1 |  | 7279,1 | 345 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого раздел 6** |  | **901** | **0** | **0** | **901** | **0** | **7855** | **0** | **7510** | **345** | **0** | **7624,1** | **0** | **7279,1** | **345** | **0** |  |
|  | ***Раздел 7. Комплектование библиотечных фондов*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Комплектование фондов | МКУ культуры | 550 |  |  | 550 |  | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | Мероприятие выполнено в рамках выделенного финансирования. |
|  | **Итого раздел 7** |  | **550** | **0** | **0** | **550** | **0** | **300** | **0** | **0** | **300** | **0** | **300** | **0** | **0** | **300** | **0** |  |
|  | ***Раздел 8. Проведение мероприятий в сфере культуры*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Проведение культрно-массовых мероприятий | ОМПСиК, МКУ культуры | 1215 |  |  | 1215 |  | 1205 |  |  | 1205 |  | 1202,4 |  |  | 1202,4 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого раздел 8** |  | **1215** | **0** | **0** | **1215** | **0** | **1205** | **0** | **0** | **1205** | **0** | **1202,4** | **0** | **0** | **1202,4** | **0** |  |
|  | ***Раздел 9. Развитие кадрового потенциала работников культуры*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Развитие кадрового потенциала работников культуры | МКУ культуры | 140 |  |  | 140 |  | 56,8 |  |  | 56,8 | 0 | 42 |  |  | 42 |  | Мероприятие не выполнено в полном объеме |
|  | **Итого раздел 7** |  | **140** | **0** | **0** | **140** | **0** | **56,8** | **0** | **0** | **56,8** | **0** | **42** | **0** | **0** | **42** | **0** |  |
|  | **Всего по муниципальной программе** |  | **73626,8** | **0** | **0** | **73626,8** | **0** | **92988,5** | **0** | **19790,25** | **73198,25** | **0** | **86581,1** | **0** | **18640,55** | **67940,55** | **0** |  |
| **4** | ***Муниципальная программа «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Спортивно-молодежный цент» | МКУ «Спор-тивно-молодеж-ный центр» | 2021,14 |  |  | 2021,14 |  | 2672,1 |  |  | 2672,1 |  | 2671,56 |  |  | 2671,56 |  | Мероприятие выполнено. Часть денежных средств перераспределена |
|  | **Итого по программе** | | **2021,14** | **0** | **0** | **2021,14** | **0** | **2672,1** | **0** | **0** | **2672,1** | **0** | **2671,56** | **0** | **0** | **2671,56** | **0** |  |
| **5** | ***Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении на 2015год и плановый период2016-2017годы»»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Проведение конкурса Новогоднего оформления объектов малого и среднего предпринимательства | Отдел аналитической работы и прогнозирования | 40 |  |  | 40 |  | 40 |  |  | 40 |  | 40 |  |  | 40 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Проведение Дня предпринимателя | 250 |  |  | 250 |  | 250 |  |  | 250 |  | 250 |  |  | 250 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Организация и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях | 80 |  |  | 80 |  | 80 |  |  | 80 |  | 80 |  |  | 80 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Организация обучающих сеинаров | 40 |  |  | 40 |  | 40 |  |  | 40 |  | 40 |  |  | 40 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Издание информационно-справочных материалов по предпринимательству | 40 |  |  | 40 |  | 40 |  |  | 40 |  | 40 |  |  | 40 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по программе** | 1 285,00 | **450,00** | **0** | **0,00** | **450,00** | **0** | **450,00** | **0,00** | **0,00** | **450,00** | **0** | **450,00** | **0,00** | **0,00** | **450,00** | **0** |  |
| **6.** | ***Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в связи с утратой жилья в результате пожара в муниципальном жилищном фонде Лужского городского поселения на 2017-2020 годы"*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Приобретение жилых помещений |  | 6550,0 |  | 6200,0 | 350,0 |  | 5020,7 |  | 4718,6 | 302,1 |  | 5020,7 |  | 4718,6 | 302,1 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по программе** |  | **6550,0** | **0,0** | **6200,0** | **350,0** | **0,0** | **5020,7** | **0,0** | **4718,6** | **302,1** | **0,0** | **5020,7** | **0,0** | **4718,6** | **302,1** | **0** |  |
| **7.** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2015-2018 годы»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.1** | ***Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1. Основное мероприятие «Техническое обслуживание сетей водоснабжения и водоотведения, артезианских скважин» | *ОГХ администрации ЛМР* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.Техническое обслуживание сетей водоснабжения и водоотведения, артезианских скважин в т.ч.: выполнение работ по устранению аварий на наружных сетях водопровода и канализации на территории г. Луга-3, Городок-5 | 2474,5 |  |  | 2474,50 |  | 832,5 |  |  | 832,50 |  | 784,2183 |  |  | 784,22 |  | Мероприятие выполнено. Передвижки:  -на статью раздела "Поставка электроэнергии в г.Луга"; -на статью раздела «Установка газовых колонок» -на статью раздела "Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) с несанкционированных свалок с территории поселения"-на "Прочие мероприятия по благоустройству" |
|  | 1.1.2.Перекладка сетей водопровода к жилым домам, расположенным на территории военных городков и замена арматуры на территории г. Луга-3, в т.ч.: установка задвижек с сопутствующими работами на сетях водопровода в г. Луга-3 | 593 |  |  | 593,00 |  | 0 |  |  | 0,00 |  | 0 |  |  | 0,00 |  | Передвижки денежных средств: на статью раздела "Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) с несанкционированных свалок с территории поселения" |
|  | 1.2. Основное мероприятие «Ремонт и техническое обслуживание сетей теплоснабжения» | 300 |  |  | 300,00 |  | 6221,735 |  | 5421,74 | 800,00 |  | 5707,089 |  | 5421,74 | 285,35 |  | Мероприятие выполнено.  Конкурсные процедуры по актуализации схемы теплоснабжения в сумме 500,тыс руб не проведены по техническим причинам. |
|  | 1.3. Основное мероприятие «Обслуживание и ремонт ливневой канализации» | 2700 |  |  | 2700,00 |  | 2700 |  |  | 2700,00 |  | 2699,732 |  |  | 2699,73 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 1.4. Основное мероприятие «Ремонт сетей электроснабжения» | 1200 |  |  | 1200,00 |  | 600 |  |  | 600,00 |  | 548,568 |  |  | 548,57 |  | Мероприятие выполнено. Передвижка на статью раздела "Поставка электроэнергии в г.Луга"; |
|  | 1.5. Основное мероприятие «Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий» | 3825 |  | 3442,50 | 382,50 |  | 3825 |  | 3442,50 | 382,50 |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |  | Мероприятие не выполнено. Подтверждена потребность в использование остатков денежных средств в 2018 году. |
|  | 1.6. Основное мероприятие «Ремонт сетей водоснабжения на территории Луга-3 (полигон)» | 39742,56 |  | 35768,21 | 3974,35 |  | 67798,11 |  | 6779,91 | 61018,21 |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |  | Мероприятие не выполнено. Подтверждена потребность в использование остатков денежных средств в 2018 году. |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  | **50835,06** | **0** | **39210,71** | **11624,35** | **0** | **81977,35** | **0,00** | **15644,14** | **66333,21** | **0** | **9739,61** | **0,00** | **5421,74** | **4317,87** | **0** |  |
| **7.2** | ***Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1. Основное мероприятие « Поставка электроэнергии г. Луга (уличное освещение) (реализация энергосервисного контракта)» | *ОГХ администрации ЛМР* | 14000 |  |  | 14000,00 |  | 28384,00 |  |  | 28384,00 |  | 28009,51 |  |  | 28009,52 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого по подпрограмме 2** |  | **14000** | **0** | **0,00** | **14000,00** | **0** | **28384,00** | **0,00** | **0,00** | **28384,00** | **0** | **28009,52** | **0,00** | **0,00** | **28009,52** | **0** |  |
| **7.3** | ***Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.1.1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах (взносы в региональный оператор) | *КУМИ администрации ЛМР* | 4600 |  |  | 4600,00 |  | 4600 |  |  | 4600,00 |  | 2764,720 |  |  | 2764,72 |  | Оплата взносов осуществляется по договорам, заключенным КУМИ. |
|  | 3.1.2. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах (софинансирование по 185 ФЗ) | *ОГХ администрации ЛМР* | 5000 |  |  | 5000,00 |  | 3441,955 |  |  | 3441,96 |  | 0 |  |  | 0,00 |  | Передвижка денежных средств на статью раздела «Расходы на мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения» Подтверждена потребность в использование остатков денежных средств в 2018 году. |
|  | 3.2.1.Прочие мероприятия по содержанию жилого фонда,  в т.ч.: - снос аварийных домов и сараев, -обследование конструкции МКД на предмет состояния балконов, -изготовление технических паспортов на МКД | *ОГХ администрации ЛМР* | 2650 |  |  | 2650,00 |  | 2485,464 |  |  | 2485,46 |  | 2475,930 |  |  | 2475,93 |  | Мероприятие выполнено. Экономия по результатам проведения конкурсных процедур. Передвижка на статью: "Ремонт муниципального жилого фонда (после умерших, пожара и т.д.)" |
|  | 3.2.2. Ремонт жилья нуждающимся ветеранам ВОВ | *ОГХ администрации ЛМР* | 100 |  |  | 100,00 |  | 100 |  |  | 100,00 |  | 90 |  |  | 90,00 |  | Мероприятие выполнено по факту необходимости. |
|  | 3.2.3.Капитальный ремонт неблагоустроенного муниципального жилого фонда (печей и т.д.) | *ОГХ администрации ЛМР* | 350 |  |  | 350,00 |  | 350 |  |  | 350,00 |  | 349,449 |  |  | 349,45 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 3.2.4. Ремонт муниципального жилого фонда (после умерших, пожара и т.д.) | *ОГХ администрации ЛМР* | 160 |  |  | 160,00 |  | 324,536 |  |  | 324,54 |  | 313,203 |  |  | 313,20 |  | Мероприятие выполнено.Экономия по результатам проведения конкурсных процедур. |
|  | 3.3.1.Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | *ОГХ администрации ЛМР* | 33 |  |  | 33,00 |  | 33 |  |  | 33,00 |  | 0 |  |  | 0,00 |  | Мероприятие не выполнено. Отсутствие заявок на выполнение работ. |
|  | 3.4.1. Ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения в рамках укрепления пожарной безопасности (в том числе проектные работы) | *ОГХ администрации ЛМР* | 170 |  |  | 170,00 |  | 230 |  |  | 230,00 |  | 213,144 |  |  | 213,14 |  | Мероприятие выполнено. Экономия по результатам проведения конкурсных процедур. |
|  | 3.5.1. Проведение технической экспертизы | *ОГХ администрации ЛМР* | 200 |  |  | 200,00 |  | 140 |  |  | 140,00 |  | 135 |  |  | 135,00 |  | Мероприятие выполнено.  Передвижка на статью: "Ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения в рамках укрепления пожарной безопасности" |
|  | **Итого по подпрограмме 3** |  | **13263** | **0** | **0,00** | **13263,00** | **0** | **11704,96** | **0,00** | **0,00** | **11704,96** | **0** | **6341,45** | **0,00** | **0,00** | **6341,45** | **0** |  |
| **7.4** | ***Подпрограмма 4 «Благоустройство»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 4.1.1. Мероприятия по озеленению и благоустройству, в т.ч.: -побелка деревьев; -кронирование деревьев; -обрезка кустарников и поросли; -выкашивание газонов; - спил аварийных деревьев; - приобретение цветочной рассады, посадка цветов и уход за ними. | *ОГХ администрации ЛМР* | 5140 |  |  | 5140,00 |  | 3294,348 |  |  | 3294,35 |  | 2836,957 |  |  | 2836,96 |  | Мероприятия выполнены.  Передвижки: -на статью раздела "Поставка электроэнергии в г.Луга"  Подтверждена потребность в использование остатков денежных средств в 2018 году в сумме 350,0 тыс .руб. |
|  | 4.1.2. Прочие мероприятия по благоустройству территории Лужского городского поселения, в т. ч.: - очистка зон видимости дорожных знаков; - ремонт и окраска информационных стендов; - проведение общегородского субботника; - очистка водопропускных канав; - содержание элементов благоустройства (детские площадки, спортивные площадки, скамейки, урны); - уборка зон общего пользования и памятных мест на территории Лужского городского поселения | *ОГХ администрации ЛМР* | 5100 |  |  | 5100,00 |  | 5335 |  |  | 5335,00 |  | 5248,885 |  |  | 5248,89 |  | Мероприятия выполнены. Экономия по результатам проведения конкурсных процедур. |
|  | 4.1.3. Мероприятия, направленные на поддержку муниципальных образований ЛО по развитию общественной инфраструктуры. | *ОА и Г администрации ЛМР* | 0 |  |  | 0,00 |  | 1100 |  |  | 1100,00 |  | 1016,187 |  |  | 1016,19 |  | Мероприятия выполнены. Экономия по результатам проведения конкурсных процедур. |
|  | 4.2.1. Ремонт и содержание городского фондана | *ОГХ администрации ЛМР* | 360 |  |  | 360,00 |  | 360 |  |  | 360,00 |  | 360 |  |  | 360,00 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 4.3.1.Обслуживание мест массововго отдыха | *ОГХ администрации ЛМР* | 180 |  |  | 180,00 |  | 180 |  |  | 180,00 |  | 179,40 |  |  | 179,40 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 4.4.1. Организация ритуальных услуг (перевезенных тел умерших граждан (ДТП, криминал, лиц без определенного места жительства)) | *ОГХ администрации ЛМР* | 120 |  |  | 120,00 |  | 120 |  |  | 120,00 |  | 12,578 |  |  | 12,58 |  | Мероприятие выполнено по факту необходимости. |
|  | 4.5.1. Техническое обслуживание и текущий ремонт электросетей и электроустановок на территории г. Луга (втом числе Луга-3, Городок-5, Шалово) (уличное освещение) | *ОГХ администрации ЛМР* | 24500 |  |  | 24500,00 |  | 19574,74 |  |  | 19574,75 |  | 19318,54 |  |  | 19318,54 |  | Мероприятия выполнены.  Передвижки: -на статью раздела "Поставка электроэнергии в г.Луга" |
|  | 4.6.1. Поставка электроэнергии на светофорные посты г. Луга | *ОГХ администрации ЛМР* | 1017 |  |  | 1017,00 |  | 1017 |  |  | 1017,00 |  | 1017 |  |  | 1017,00 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 4.7.1. Содержание тротуаров, пешеходных дорожек, мостов, лестниц, остановок общественного транспорта и Привокзального сквера | *ОГХ администрации ЛМР* | 12220 |  |  | 12220 |  | 12220 |  |  | 12220,0 |  | 12217,64 |  |  | 12217,640 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 4.8.1. Благоустройство набережной и общественных пространств в г.Луга | *ОА и Г администрации ЛМР* | 40250 |  | 15000,00 | 25250,00 |  | 39245 |  | 15000,00 | 24245,00 |  | 37540,25 |  | 15000,00 | 22540,25 |  | Мероприятия выполнены. Экономия по результатам проведения конкурсных процедур. |
|  | 4.9.1. Организация уличного освещения (в рамках реализации областного закона Ленинградской области от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений») | *ОГХ администрации ЛМР* | 957,4 |  | 861,00 | 86,40 | 10 | 947,4 |  | 861,00 | 86,40 |  | 947,4 |  | 861,00 | 86,40 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 4.9.2. Мероприятия, направленные на поддержку муниципальных образований ЛО по развитию общественной инфраструктуры. | *ОГХ администрации ЛМР* | 1250 |  |  | 1250,00 |  | 1250 |  |  | 1250,00 |  | 0 |  |  | 0,00 |  | Мероприятие не выполнено. Подтверждена потребность в использование остатков денежных средств в 2018 году. |
|  | 4.10.1. Установка ограждений (в рамках реализации областного закона Ленинградской области от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений») | *ОГХ администрации ЛМР* | 901,1 |  | 810,00 | 81,10 | 10 | 891,1 |  | 810,00 | 81,10 |  | 890,9265 |  | 810,00 | 80,93 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 4.10.2. Мероприятия по установке пешеходных ограждений перильного типа | *ОГХ администрации ЛМР* | 5000 |  | 5000,00 |  |  | 4999,977 |  | 4999,98 |  |  | 4999,977 |  | 4999,98 |  |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 4.11.1. Мероприятия по благоустройству общественных территорий, направленные на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | *ОГХ администрации ЛМР* | 20350,8 |  | 19333,30 | 1017,50 |  | 20350,8 | 5993,32 | 13339,98 | 1017,50 |  | 20350,73 | 5993,32 | 13339,98 | 1017,4334 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 4.12.1. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий направленные на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | *ОГХ администрации ЛМР* | 40701,9 |  | 38666,70 | 2035,20 |  | 40702,2 | 11986,6 | 26680,02 | 2035,50 |  | 40075,91 | 11802,3 | 26269,71 | 2003,86 |  | Мероприятие выполнено. Подтверждена потребность в использование остатков денежных средств в 2018 году. |
|  | **Итого по подпрограмме 4** |  | **158048,2** | **0** | **79671,00** | **78357,20** | **20** | **151587,57** | **17980,0** | **61690,98** | **71916,59** | **0** | **147012,4** | **17795,6** | **61280,67** | **67936,07** | **0** |  |
| **7.5** | ***Подпрограмма 5 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 5.1 Содержание проезжих частей улиц, Привокзальной площади и проездов | *ОГХ администрации ЛМР* | 19840 |  |  | 19840,00 |  | 21125,60549 |  |  | 21125,61 |  | 19825,46695 |  |  | 19825,47 |  | Мероприятие выполнено. Подтверждена потребность в использование остатков денежных средств в 2018 году на сумму 1 002,762 тыс. руб. |
|  | 5.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог, искусственных сооружений | *ОГХ администрации ЛМР* | 53027,11 |  | 28827,11 | 24200,00 |  | 50352,46501 |  | 27038,06 | 23314,41 |  | 46446,66239 |  | 24905,55 | 21541,12 |  | Мероприятие выполнено.  Подтверждена потребность в использование остатков денежных средств в 2018 году на общую сумму  3 840,951 тыс. руб. |
|  | 5.2.4.Ремонт дорог и тротуаров (в рамках реализации областного закона Ленинградской области от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений») | *ОГХ администрации ЛМР* | 1775 |  | 1589,50 | 175,50 | 10,00 | 1765 |  | 1589,50 | 175,50 |  | 1762,7668 |  | 1589,50 | 173,27 |  | Мероприятие выпонено. |
|  | **Итого по подпрограмме 5** |  | **74642,11** | **0** | **30416,61** | **44215,50** | **10,0** | **73243,07** | **0,00** | **28627,56** | **44615,51** | **0,00** | **68034,90** | **0,00** | **26495,05** | **41539,85** | **0** |  |
| **7.6** | ***Подпрограмма 6 «Сбор и вывоз ТБО»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 6.1.1. Оборудование и ремонт контейнерных площадок | *ОГХ администрации ЛМР* | 100,00 |  |  | 100,00 |  | 1105,00 |  |  | 1105,00 |  | 1097,20 |  |  | 1097,20 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 6.2.Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) с несанкционированных свалок с территории поселения | *ОГХ администрации ЛМР* | 10000,00 |  |  | 10000,00 |  | 11000,00 |  |  | 11000,00 |  | 10945,00 |  |  | 10945,00 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого по подпрограмме 6** |  | **10100** | **0** | **0** | **10100** | **0** | **12105** | **0** | **0** | **12105** | **0** | **12042,19977** | **0** | **0** | **12042,19977** | **0** |  |
| **7.7** | ***Подпрограмма 7 «Повышение безопасности дорожного движения»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 7.1.1. Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения, в т.ч.: - установка ограничивающих пешеходных ограждений на перекрестках со светофорным регулированием; - установка транспортных дорожных и пешеходных ограждений; -нанесение дорожной разметки; -установка автобусных остановок - устройство, техническое обслуживание и ремонт искусственных дорожных неровностей; - установка пешеходных секций на светофорных постах; - установка светофоров типа Т-7 | *ОГХ администрации ЛМР* | 6500 |  |  | 6500,00 |  | 5500 |  |  | 5500,00 |  | 5492,45791 |  |  | 5492,46 |  | Мероприятие выполнено. Передвижка на статью: "Приобретение, ремонт и установка новых дорожных знаков" |
|  | 7.1.2. Приобретение, ремонт и установка новых дорожных знаков | *ОГХ администрации ЛМР* | 400 |  |  | 400,0 |  | 1000 |  |  | 1000,0 |  | 997,491 |  |  | 997,5 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Итого по подпрограмме 7 |  | **6900** | **0** | **0** | **6900** | **0** | **6500** | **0** | **0** | **6500** | **0** | **6489,95** | **0** | **0** | **6489,95** | **0** |  |
| **7.8** | ***Подпрограмма 8 «Чистая вода»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 8.1. Артезианские скважины и инженерные сети водоснабжения и водооотведения г. Луга | *ОГХ администрации ЛМР* | 500,00 |  |  | 500,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Мероприятие не выполнено.  Передвижка денежных средств на статью раздела "Ремонт и техническое обслуживание сетей теплоснабжения" |
|  | **Итого по подпрограмме 8** |  | **500** | **0** | **0** | **500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **7.9** | ***Подпрограмма 9 «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 9.1. Проектирование и строительство распределительного газопровода среднего и низкого давления в Зажелезнодорожной части города (от пер. Белозерский до ул. Горная), в Заречной части города, по ул. Смоленская и ул. Нижегородская, по мкр. Южный г. Луга, по пер. Перовской, пр. Урицкого, ул. Виктора Пислегина, д.7 | *ОГХ администрации ЛМР* | 55143,90 |  | 45143,90 | 10000,00 |  | 17053,99 |  | 8301,50 | 8752,49 |  | 14301,06 |  | 8301,50 | 5999,56 |  | Мероприятие выполнено.  Передвижка денежных средств на статью раздела "Ремонт сетей водоснабжения на территории Луга-3 (полигон)". В связи с задержкой в проведении экспертизы не удалось закончить запланированные строительно-монтажные работы. |
|  | **Итого по подпрограмме 9** |  | **55143,9** | **0** | **45143,9** | **10000** | **0** | **17053,9** | **0** | **8301,5** | **8752,4** | **0** | **14301,0** | **0** | **8301,5** | **5999,56** | **0** |  |
|  | **Всего по программе** |  | **383432,3** | **0,0** | **194442,2** | **188960,1** | **30** | **382555,9** | **17980** | **114264,2** | **250311,8** | **0,0** | **291971,1** | **17795,7** | **101498,9** | **172676,5** | **0** |  |
|  | **Итого муниципальные программы Лужского городского поселения** |  | **480737,2** | **0,0** | **200642,2** | **280065,0** | **30** | **497651,5** | **17980** | **139293,0** | **340378,5** | **0,0** | **400649,7** | **17795,7** | **125378,1** | **257476,0** | **0** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Степень достижения целей и решения задач муниципальных программ*** | | | | | | | | |
| ***Лужского городского поселения Лужского муниципального района за 2017 год*** | | | | | | | | |
|  | Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | | | | | | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| единица измерения | 2016 год | 2017 год | | | |
| план | факт | % к предшествую-щему году | % к плану |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** | ***Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2014 годы»*** | | | | | | | |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в % к населению Лужского муниципального района | % | 33,3 | 35 | 49,14 | 147,6% | 140,4% | достигнуто плановое значение показателя |
| ***2*** | ***Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»*** | | | | | | | |
| **2.1** | **Раздел 1 «Мероприятия по молодежной политике»** | | | | | | | |
|  | Число участников мероприятий по поддержке художественного и научно-технического творчества молодежи, культурно-массовых молодежных мероприятий и мероприятий, посвященных государственным праздникам, мероприятий направленных на повышение правовой культуры, в том числе и молодых избирателей Лужского городского поселения | Ед. | 2533 | 2556 | 2675 | 105,6% | 104,7% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество мероприятий по поддержке художественного и научно-технического творчества молодежи, культурно-массовых молодежных мероприятий и мероприятий, посвященных государственным праздникам, мероприятий направленных на повышение правовой культуры, в том числе и молодых избирателей Лужского городского поселения | Ед. | 31 | 30 | 32 | 103,2% | 106,7% | достигнуто плановое значение показателя |
| **2.2** | **Раздел 2 «Занятость»** | | | | | | | |
|  | Число сезонных рабочих мест для подростков и молодежи | Ед. | 62 | 61 | 66 | 106,5% | 108,2% | достигнуто плановое значение показателя |
| **2.3** | **Раздел 3 «Сохранение подростковых клубов»** | | | | | | | |
|  | Число подростков посещающих подростковые клубы | Ед. | 146 | 127 | 120 | 82,2% | 94,5% | Сокращение количества подростков посещающих клубы вызвано переездом п/к "Романтик" и "Водолей" и уменьшением в связи с этим площади клубов |
| **2.4** | **Раздел 4 «Увековечивание памяти погибших в годы ВОВ»** | | | | | | | |
|  | Число участников мероприятий по поисковой работе | Ед. | 25 | 72 | 20 | 80,0% | 27,8% | Отсутствие финансирования мероприятия |
|  | Количество мероприятий по поисковой работе | Ед. | 1 | 8 | 1 | 100,0% | 12,5% | Отсутствие финансирования мероприятия |
| **2.5** | **Раздел 5 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Спортивно-молодежный центр»** | | | | | | | |
|  | Число посещающих структурные подразделения МКУ «СМЦ» | Ед. | 162 | 167 | 170 | 104,9% | 101,8% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Число участников мероприятий подразделения «Молодежная политика» МКУ «СМЦ» | Ед. | 6196 | 6470 | 6520 | 105,2% | 100,8% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество мероприятий подразделения «Молодежная политика» МКУ «СМЦ» | Ед. | 407 | 407 | 428 | 105,2% | 105,2% | достигнуто плановое значение показателя |
| ***3*** | ***Муниципальная программа "Развитие культуры в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов"*** | | | | | | | |
|  | Выполнение мероприятий по капитальному ремонту учреждений в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» | Ед. | 0 | 1 | 1 |  | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество детей и взрослых, посещающих клубные формирования | % | 0,60 | 0,60 | 0,67 | 111,7% | 111,7% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество детей и взрослых, посещающих киносеансы. | % | 4,0 | 1,0 | 17,0 | 425,0% | 1700,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество детей и взрослых, посещающих культурно-массовые мероприятия | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество читателей библиотек | % | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 133,3% | 400,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество посещений библиотек | % | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 120,0% | 120,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество книговыдач | % | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 120,0% | 120,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Рост библиотечного фонда | % | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 120,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Повышение уровня подготовки кадров работников культуры. | % | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры.. | % | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 105,3% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Лужского городского поселения к средней заработной плате по Ленинградской области | % | 81,50 | 98,90 | 90,19 | 110,7% | 91,2% | достигнуто плановое соотношение зарплаты по соглашению с Комитетом культуры Ленниградской области |
| ***4*** | ***Муниципальная программа «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»*** | | | | | | | |
|  | Количество отдыхающих в парке; | чел. | 3000 | 5000 | 5200 | 173,3% | 104,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество проводимых массовых мероприятий, ед.; | ед. | 3 | 5 | 7 | 233,3% | 140,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество детей и взрослых, посещающих культурно-массовые мероприятия, чел. | чел. | 1000 | 2000 | 3500 | 350,0% | 175,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **5** | ***Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении на 2015год и плановый период2016-2017годы»»*** | | | | | | | |
|  | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Лужского городского поселения (к 2014 году) | % | 9 | 13 | 12,95 | 143,9% | 99,6% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество участников Дня предпринимателя | Ед. | 45 | 35 | 68 | 151,1% | 194,3% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество выставочно- ярмарочных мероприятий | Ед. | 5 | 5 | 6 | 120,0% | 120,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество обучающих семинаров для молодежи | Ед. | 3 | 3 | 3 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество опубликованных информационно-справочных материалов | Ед. | 3 | 2 | 3 | 100,0% | 150,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество участников конкурса по Новогоднему оформлению объектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 15 | 15 | 16 | 106,7% | 106,7% | достигнуто плановое значение показателя |
| **6** | ***Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в связи с утратой жилья в результате пожара в муниципальном жилищном фонде Лужского городского поселения на 2017-2020 годы"*** | | | | | | | |
|  | Количество семей | шт. | 1 | 3 | 3 |  | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество кв. м | кв. м | 71,5 | 159 | 148,2 |  | 93,21% | достигнуто плановое значение показателя |
| **7** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2015-2018 годы»*** | | | | | | | |
| **7.1** | **Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | | |
|  | Протяженность отремонтированных тепловых сетей | км. | 0,3 | 0,3 | 0,96 | 320,0% | 320,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения | км. | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 80,0% | 80,0% | Мероприятия выполнялись по мере необходимости |
|  | Протяженность отремонтированной ливневой канализации | км. | 0,5 | 0,5 | 0,52 | 104,0% | 104,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Протяженность отремонтированных электрических сетей | км. | 0 | 2 | 0,4 |  | 20,0% | Текущий ремонт сетей в рамках заключенного муниципального контракта на содержание электричеких сетей. |
|  | Установка газовых колонок | шт. | 0 | 90 | 0 |  | 0,0% | Мероприятие не выполнено. Выполнение в 2018 году. |
|  | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения на территории Луга-3 (полигон) | пог.м. | 0 | 10989 | 0 |  | 0,0% | Мероприятие не выполнено. Выполнение в 2018 году. |
| **7.2** | **Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | | | | | | |
|  | Уменьшение количества поставляемой электроэнергии на уличное освещение г. Луги | тыс.кВтч | 2870 | 2867 | 2737,85 | 95,4% | 95,5% | Эффективность мероприятия достигнута за счет замены светильников |
| **7.3** | **Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда»** | | | | | | | |
|  | Количество многоквартирных жилых домов, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества | ед. | 5 | 5 | 2 | 40,0% | 40,0% | Капитальный ремонт МКД перенесен, в связи с необходимостью разработки и утверждения ПИР |
|  | Количество жилых домов (квартир) нуждающихся ветеранов ВОВ, в которых выполнен ремонт | ед. | 0 | 1 | 1 |  | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество установленных пандусов | шт. | 0 | 1 | 0 |  | 0,0% | Мероприятие не выполнено. Отсутсвие заявок на выполнение работ |
|  | Количество отремонтированных муниципальных квартир (после умерших, пожара) | ед. | 0 | 1 | 2 |  | 200,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество неблагоустроенных муниципальных квартир (домов), в которых сделан капитальный ремонт | ед. | 2 | 6 | 3 | 150,0% | 50,0% | Мероприятия выполнялись по мере необходимости |
|  | Количество жилых домов, в которых проведен ремонт внутридомовых инженерных сетей | ед. | 2 | 2 | 6 | 300,0% | 300,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество проведенных экспертиз | ед. | 45 | 47 | 8 | 17,8% | 17,0% | Мероприятия выполнялись по мере необходимости |
| **7.4** | **Подпрограмма 4 «Благоустройство»** | | | | | | | |
|  | Количество спиленных аварийных деревьев | шт. | 55 | 60 | 71 | 129,09% | 118,33% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество посаженных цветов | шт. | 28200 | 28400 | 10788 | 38,26% | 37,99% | Менее плотная высадка рассады. |
|  | Количество побеленных деревьев | шт. | 1000 | 1000 | 3050 | 305,00% | 305,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество кронированных деревьев | шт. | 40 | 40 | 0 | 0,00% | 0,00% | Мероприятие не выполнено. Передвижка денежных средств. |
|  | Площадь обрезанной живой изгороди (кустарника) и поросли | м2 | 4900 | 4950 | 3275 | 66,84% | 66,16% | Мероприятие выполнено по факту необходимости. |
|  | Площадь выкошенных газонов | м2 | 1000 | 1000 | 1000 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Площадь обслуживаемых тротуаров, пешеходных дорожек, мостов, лестниц, остановок общественного транспорта и Привокзального сквера | м2 | 172226 | 172226 | 172226,2 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество обслуживаемых за год мест массового отдыха | пляжи | 2 | 2 | 2 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Ремонт и содержание фонтана | ед. | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество поставленной электроэнергии на светофорные посты г. Луга | тыс. кВтч | 138,24 | 138,24 | 138,24 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество перевезенных тел умерших граждан (ДТП, криминал, лиц без определенного места жительства) | ед. | 14 | 14 | 8 | 57,14% | 57,14% | Мероприятие выполнено по факту необходимости. |
|  | Протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения в год | км. | 124,9 | 124,9 | 124,9 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество проведенных прочих мероприятий по благоустройству территории ЛГП | ед. | 15 | 15 | 18 | 120,00% | 120,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Площадь озеленения территории набережной р. Луги | м2 |  | 5000 | 5000 |  | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Площадь застройки набережной р. Луги | м2 |  | 360 | 360 |  | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Площадь покрытий набережной р. Луги | м2 |  | 3000 | 3000 |  | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество установленных опор | шт. |  | 3 | 3 |  | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество установленных светодиодных светильников | шт. |  | 75 | 75 |  | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Протяженность установленных ограждений | км |  | 0,39 | 0,39 |  | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество благоустроенных скверов | Шт. |  | 2 | 2 |  | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Площадь ремонтируемых дворовых проездов и парковок | м2 |  | 19699,7 | 19699,7 |  | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество установленных скамей | Шт. |  | 69 | 69 |  | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество установленных контейнерных площадок | Шт. |  | 4 | 4 |  | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество установленных урн | Шт. |  | 69 | 69 |  | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
| **7.5** | **Подпрограмма 5 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»** | | | | | | | |
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км | 5 | 5 | 4,8 | 96,00% | 96,00% | Работы выполнены в рамках выделенного финансирования |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % к уровню 2014 года | 18 | 16 | 16 | 88,89% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % к уровню 2014 года | 40 | 32 | 32 | 80,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
| **7.6** | **Подпрограмма 6 «Сбор и вывоз ТБО»** | | | | | | | |
|  | Количество отремонтированных контейнерных площадок | шт. | 10 | 15 | 8 | 80,00% | 53,33% | Мероприятие выполнено частично. Работы проведены по факту необходимости |
|  | Количество установленных контейнерных площадок | шт. | 10 | 11 | 4 | 40,00% | 36,36% | Мероприятие выполнено частично. Работы проведены по факту необходимости |
|  | Количество собранного и вывезенного ТБО с несанкционированных свалок | м3 | 11500 | 11500 | 22176,24 | 192,84% | 192,84% | достигнуто плановое значение показателя |
| **7.7** | **Подпрограмма 7 «Повышение безопасности дорожного движения»** | | | | | | | |
|  | Снижение погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | % | 2 | 3 | 3 | 150,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Снижение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | % | 2 | 3 | 3 | 150,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
| **7.8** | **Подпрограмма 8 «Чистая вода»** | | | | | | | |
|  | Количество артезианских скважин, на которых выполнен ремонт | шт. | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | Мероприятие не выполнено. Передвижка денежных средств. |
| **7.9** | **Подпрограмма 9 «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения»** | | | | | | | |
|  | Строительство газопроводов высого и низкого давления | п.м. | 0 | 5215 | 520 |  | 9,97% | Работы выполнены в рамках выделенного финансирования |
|  | Предоставление технической возможности для подключения к сетям газоснабжения домовладений | шт. | 150 | 180 | 35 | 23,33% | 19,44% | Программа имеет долгосрочный характер и требует длительного периода исполнения. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оценка эффективности реализации муниципальных программ*** | | | | |
| ***Лужского городского поселения*** | | | | |
| ***Лужского муниципального района за 2017 год*** | | | | |
| № | Наименование подпрограммы | Индекс результативности | Индекс эффективности | Качественная оценка программы (подпрограммы) |
| **1** | ***Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2014 годы»*** | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,4** | **1,4** | Высокий уровень эффективности |
| **2** | ***Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»*** | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | **0,86** | **0,9** | Высокий уровень эффективности |
| **3** | ***Муниципальная программа "Развитие культуры в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов"*** | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | **2,8** | **2,6** | Высокий уровень эффективности |
| **4** | ***Муниципальная программа «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»*** | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,4** | **1,8** | Высокий уровень эффективности |
| **5** | ***Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении на 2015год и плановый период2016-2017годы»»*** | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,3** | **1,3** | Высокий уровень эффективности |
| **6** | ***Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в связи с утратой жилья в результате пожара в муниципальном жилищном фонде Лужского городского поселения на 2017-2020 годы"*** | | | |
|  | **Итого муниципальная программа** | **1,0** | **1,0** | Высокий уровень эффективности \* |
| **7** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2015-2018 годы»*** | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | 0,9 | 0,2 | Уровень эффективности неудовлетворительный |
|  | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 1,0 | 0,9 | Высокий уровень эффективности \* |
|  | Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда» | 1,0 | 0,5 | Уровень эффективности неудовлетворительный\* |
|  | Подпрограмма 4 «Благоустройство» | 1,0 | 0,9 | Высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 5 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» | 1,0 | 0,9 | Высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 6 «Сбор и вывоз ТБО» | 0,9 | 1,1 | Высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 7 «Повышение безопасности дорожного движения» | 1,0 | 0,9 | Высокий уровень эффективности |
|  | Подпрограмма 8 «Чистая вода» | 0,0 | 0,0 | Уровень эффективности неудовлетворительный |
|  | Подпрограмма 9 «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения» | 0,1 | 0,1 | Уровень эффективности неудовлетворительный \* |
|  | **Итого муниципальная программа** | **0,9** | **0,7** | Удовлетворительный уровень эффективности |
|  |  |  |  |  |
| **\*** | В связи с тем, что фактическое финансирование муниципальной программы (подпрограммы) ниже предусмотренного муниципальной программой в расчете принят индекс эффективности в соответствии с выделенными ассигнованиями | | | |