****

**Ленинградская область**

**Лужский муниципальный район**

**Совет депутатов Лужского городского поселения**

**третьего созыва**

**РЕШЕНИЕ**

26 апреля 2016 года № 114

О планируемых мероприятиях по газификации домов частного сектора Лужского городского поселения в 2016-2017 г.г.

Заслушав информацию консультанта по газоснабжению отдела транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района Захарова Владимира Ивановича, Совет депутатов Лужского городского поселения РЕШИЛ:

Информацию о планируемых мероприятиях по газификации домов частного сектора Лужского городского поселения в 2016-2017 г.г., принять к сведению.

Глава Лужского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя

Совета депутатов В.Н. Степанов

Разослано: ОТСиКХ, адм. ЛМР – 2 экз., прокуратура.

«О планируемых мероприятиях по газификации домов частного сектора

Лужского городского поселения в 2016-2017 г.г.»

Лужский муниципальный район участвует в газификации Ленинградской области в нескольких программах:

**1. По программе газификации регионов Российской федерации** ведутся работы по следующим объектам:

- замена ГРП на газопроводе ГРС «Суйда – п. Дружная Горка».

**2. По программе газификации Ленинградской** **области** **(за счет спецнадбавки к тарифу на транспортировку природного газа потребителям Ленинградской области)** ведутся работы по следующим объектам:

- газопровод высокого давления с проколом объездной дороги г. Луги и установкой РПГ к объекту: «Жилая застройка в г. Луга мкр. «Шалово» (протяженностью 1,62 км).

**3. По адресной программе Правительства Ленинградской области** ведутся работы по следующим объектам:

1. ***Распределительные газопроводы:***

- распределительный газопровод г. Луга, ул. Смоленская и ул. Нижегородская (протяженностью 0,27 км);

- распределительный газопровод г. Луга (мкр. Южный) (протяженностью 2,1 км);

- распределительный газопровод г. Луга, (заречная часть) (протяженностью 2,63 км);

-распределительный газопровод среднего давления г. Луга, пер. Перовской (протяженностью 0,2 км);

- распределительный газопровод среднего и низкого давления в Зажелезнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Горная) (протяженностью 10,5 км);

- распределительный газопровод г. Луга, пр. Урицкого, д. 61 (протяженностью 0,1 км);

- распределительный газопровод к муниципальному дому № 7 по ул. Пислегина (протяженностью 0,1 км);

- присоединение к газораспределительным сетям 3-х муниципальных квартир 1А, 2А, 3А в многоквартирном жилом доме 9 по ул. Победы г. Луга;

- газораспределительная сеть среднего давления по объекту: «Жилая застройка в г. Луга мкр. «Шалово» (протяженностью 8,1 км).

На данный момент администрацией проведен открытый конкурс и выполняются проектно-изыскательские работы по объектам в городе Луге:

- распределительный газопровод среднего и низкого давления в Зажелезнодорожной части г. Луги (от пер. Белозерский до ул. Горная);

- распределительный газопровод по ул. Смоленской и ул. Нижегородской;

- распределительный газопровод мкр. Южный;

- распределительный газопровод Заречной части;

- распределительный газопровод среднего давления пер. Перовский;

- распределительный газопровод пр. Урицкого.

Срок проведения проектно–изыскательских работ в 2016 году. Проектно-сметная документация будет подготовлена и направлена в ГАУ «Леноблгосэкпертиза» на экспертизу. Срок проведения экспертизы в течение 30 дней. После положительного заключения экспертного учреждения объекты будут включены в подпрограмму «Газификация Ленинградской области в 2014-2018 годах». Выполнение строительно-монтажных работ по газоснабжению предполагается провести по адресной инвестиционной программе по газификации Ленинградской области за счет средств муниципального и областного бюджета.

Перечень объектов, включенных в 2016 году в подпрограмму «Газификация в Ленинградской области в 2014-2018 годах» государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Источник финансирования | Объем ассигнований на 2016 год  (тыс. руб.) |
| Распределительный газопровод г. Луга,  пр. Урицкого (в том числе проектно-изыскательские работы) | Областной бюджет | 584,50 |
| Местный бюджет | 30,59 |
| Распределительный газопровод г. Луга,  ул. Смоленская, ул. Нижегородская (в том числе проектно-изыскательские работы) | Областной бюджет | 1 354,70 |
| Местный бюджет | 71,02 |
| Распределительный газопровод г. Луга, (мкр. Южный) (в том числе проектно-изыскательские работы) | Областной бюджет | 6 534,90 |
| Местный бюджет | 343,86 |
| Распределительный газопровод г. Луга, (заречная часть) (в том числе проектно-изыскательские работы) | Областной бюджет | 6 525,00 |
| Местный бюджет | 343,35 |
| Распределительный газопровод среднего давления г. Луга,  пер. Перовской (в том числе проектно-изыскательские работы) | Областной бюджет | 1 033,70 |
| Местный бюджет | 54,19 |
| Распределительный газопровод среднего и низкого давления в зажелезнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Горная) (в том числе проектно-изыскательские работы) | Областной бюджет | 7 920,60 |
| Местный бюджет | 416,63 |
|  | ИТОГО | 25 213,04 |
|  | ИТОГО  Областной бюджет | 23 953,40 |
|  | ИТОГО  Местный бюджет | 1 259,64 |

В 2014 году было подключено к сетям газораспределения 13 частных домовладений, в 2015 году было подключено 27 частных домовладений и проведены работы по установке ВДГО на 18 частных домовладениях (работы будут завершены в 2016 году).

В настоящий момент готовится исходно-разрешительная документация на следующие объекты в ЛГП (в том числе корректировка Схемы газификации г. Луга):

1. Сеть газораспределения объекта мкр. Зажелезнодорожный (от пер. Белозерский до ул. Партизанская в г. Луга);

2. Сеть газораспределения объекта от ул. Пислегина до ул. Ленинградская в г. Луга;

3. Сеть газораспределения объекта мкр. Заречный от пр. Комсомольский до ул. Алексея Васильева в г. Луга;

4. Распределительный газопровод в промзоне г. Луга;

5. Сеть газораспределения объекта Луга - 3 д. №4/8, 4/7, 4/20, 3/45, 3/44, 3/40 в г. Луга;

6. Сеть газораспределения объекта Луга – 2 (ул. Западная, ул. Мелиораторов, ул. Северная, ул. Восточная);

7. Сеть газораспределения объекта от ул. Победы до ул. Железнодорожная в г. Луга;

8. Газопровод-ввод и сеть газопотребления объекта "Жилой дом № 67 по ул. Орловская в г. Луга";

9. Газопровод-ввод и сеть газопотребления объекта "Жилого дома № 2А по Песочному проезду в г. Луга";

10. Газопровод-ввод и сеть газопотребления объекта "Жилой дом №№ 17А, 20А, 29, 20 по ул. Смоленская в г. Луга";

11. Газопровод-ввод и сеть газопотребления объекта "Жилой дом № 12 по ул. Киевская в г. Луга";

12. Сеть газораспределения многоквартирных жилых домов № 4 (4 квартиры) и № 8 (8 квартир) по пр. Комсомольский в г. Луга;

13. Сеть газораспределения объекта "Жилой дом № 35 по ул. Гагарина в г. Луга";

14. Сеть газораспределения объекта "Жилой дом № 86 по ул. Гагарина в г. Луга».