Ленинградская область

Администрация

Лужского муниципального района

распоряжение

От  17 июня 2013 г.  №  166-р

Об утверждении плана по подготовке

и проведению мероприятий, посвященных

дню образования Ленинградской области

Во исполнение Постановления Правительства Ленинградской области от  28 февраля 2013 года № 39 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской области, и признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 14 февраля 2012 года № 45»:

1. Утвердить план мероприятий Лужского муниципального района по подготовке и проведению дня образования Ленинградской области (приложение).

2.  Признать утратившим силу распоряжение № 377-р от 30 октября 2012 года   «Об   утверждении   плана   по   подготовке   и проведению мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской области».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Лужского муниципального района Бекетова А.Н.

И.о. главы администрации

Лужского муниципального района					О.М.Малащенко

Разослано: отд.ТСиКХ, ОБУ, КФ, Алексеева Н.А., прокуратура.

Утвержден

распоряжением администрации

Лужского муниципального района

от 17.06.2013 № 166-р

(приложение)

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

дня образования Ленинградской области

| № п/п | Наименование и адрес объекта | Мероприятия | Плановые сроки выполнения работ (2013 год) | Стоимость работ, материалов (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ «Оредежская средняя образовательная школа», 188220, Лужский район, п.Оредеж, ул.Некрасова, д.20 | ремонт кровли | июнь - сентябрь | 1 300,0 |
| 2 | МДОУ «Детский сад № 2», 188230, г.Луга, пр.Володарского, д.9 | ремонт фасада | июнь - сентябрь | 500,0 |
| 3 | МОУ «Средняя образовательная школа №2», 188230, г.Луга, ул.Красной Артиллерии, 1 | ремонт цоколя, отмостки | июнь - сентябрь | 100,0 |
| 4 | МДОУ «Детский сад № 17» 188230, г.Луга, ул.Смоленская, д.85/22 | ремонт фасада | июнь – сентябрь | 2 227,0 |
| 5 | МОУ «Ям-Тёсовская средняя образовательная школа», 188277, Лужский район, д.Торошковичи | ремонт кровли | июнь – сентябрь | 100,0 |
| 6 | Муниципальное казённое учреждение культуры «Лужская межпоселенческая районная библиотека, 188230, г.Луга, пр.Володарского, д.13 а | ремонт здания | июнь – сентябрь | 529,0 |
| 7 | МУЗ «Лужская ЦРБ» Детская поликлиника, 188230, г.Луга, Ленинградское шоссе, 7 | асфальтирование зоны отдыха (площадка у детской поликлиники) | май - декабрь | 2714,78 |
| 8 | МБДОУ «Красномаякский детский сад», 188245, Лужский район, п.Красный Маяк | ремонт кровли | июнь - сентябрь | 400,0 |
| 9 | Благоустройство территорий городских и сельских поселений в том числе: | очистка улиц, от мусора и вывоз мусора | июнь - сентябрь | 857,22 |
|  | Володарское сельское поселение |  |  | 50,0 |
|  | Заклинское сельское поселение |  |  | 100,0 |
|  | Лужское городское поселение |  |  | 290,0 |
|  | Мшинское сельское поселение |  |  | 60,0 |
|  | Оредежское сельское поселение |  |  | 80,0 |
|  | Осьминское сельское поселение |  |  | 70,0 |
|  | Ретюнское сельское поселение |  |  | 18,0 |
|  | Серебрянское сельское поселение |  |  | 18,0 |
|  | Скребловское сельское поселение |  |  | 40,0 |
|  | Тесовское сельское поселение |  |  | 18,0 |
|  | Толмачевское городское поселение |  |  | 50,0 |
|  | Торковичское сельское поселение |  |  | 18,22 |
|  | Ям-Тесовское сельское поселение |  |  | 45,0 |
| 10 | МБДОУ «Пехенецкий детский сад», 188267 , Лужский район, п. Пехенец, ул. Школьная, д. 8 | ремонт кровли | июнь - сентябрь | 1272,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | 10 000,00 |