**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области за 2023 год.**

В 2023 году администрацией Лужского муниципального района Ленинградской области утверждены к реализации 9 муниципальных программ муниципального образования «Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области».

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области за 2023 год составлен в соответствии с п.5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 30.10.2013г. № 3279 (далее – Порядок), на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации о расходах бюджета муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области на реализацию программ, предоставленной комитетом финансов Лужского муниципального района.

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области в 2023 году по муниципальным программам было запланировано 1173769,74 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета (далее – ФБ) – 6888,77 тыс.руб., областного бюджета Ленинградской области (далее ОБ) – 526456,40 тыс.руб., бюджета Лужского муниципального района (далее МБ) – 640419,57 тыс. руб. Фактический объем финансирования в 2023 году составил 1174769,74 тыс. руб. (100,1 % от средств, предусмотренных муниципальными программами), в том числе за счет средств ФБ – 5652,00 тыс. руб. (82% от средств, предусмотренных муниципальными программами), средств ОБ –
527456,40 тыс. руб. (100,2% от средств, предусмотренных муниципальными программами), МБ –640419,57 тыс. руб. (100% от средств, предусмотренных муниципальными программами).

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2023 году составили
1075405,69 тыс. руб. (91,6% от фактического объема финансирования).

Реализация мероприятий в 2023 году проводилась в рамках следующих муниципальных программ:

1. **Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении»**

Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 16.11.2018 года №3564 «Об утверждении муниципальной программы «Физическая культура в Лужском городском поселении», с изменениями от 27.03.2020 № 1009, от 01.01.2021 № 914, 24.12.2021 № 4036,
от 13.10.2022 № 3210, от 16.03.2023 № 783, от 09.01.2024 № 35.

За 2023 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 1459,07 тыс. руб. Ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2023 год, составили 1459,07 тыс. руб. За 2023 год расходы по программе составили 1459,07362 тыс. руб., что составляет 100,0 % от предусмотренных ассигнований.

В Лужском городском поселении в 2023 году систематически занимающихся физической культурой и спортом – 23 037 человек, что составляет 60,94 %, в том числе: дети в возрасте до 15 лет – 4861, женщины – 10282 человек.

За 2023 год подготовлено 387 спортсменов разрядников, в т.ч.: I разряд – 23 человек (1 чел. – пауэрлифтинг, 3 – спорт слепых, 2 – футбол, 6 – художественная гимнастика, 11 – эстетическая гимнастика), кандидат в мастера спорта – 8 человек (1 чел.- бодибилдинг, 7 чел. – эстетическая гимнастика)

В 2023 году были организованы и проведены 29 массовых спортивных соревнований на спортсооружениях города.

Наиболее значимыми мероприятиями, проведенными в 2023 году, являются:

1. Первенство Лужского района по мини-футболу среди мужских команд

2. Межмуниципальные соревнования по художественной гимнастике, посвященные дню освобождения г. Луги от немецко-фашистских захватчиков

3.Межмуниципальные соревнования по художественной гимнастике "Золотая Русь"

4. Первенства Ленинградской области по футболу среди подготовительных команд 2012 и 2013 г.р.

5. Серии турниров в рамках всероссийского проекта "Мини-футбол в школу

6.Спортивные мероприятия в рамках проведения тестирования по выполнению нормативов (тестов) ВФСК ГТО по плаванию

7. Традиционный муниципальный турнир по дзюдо «На Призы Деда Мороза»

8.Муниципальный традиционный турнир по дзюдо «КУБОК ПОБЕДЫ» посвященные 78-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне

9.Традиционный муниципальный турнир по дзюдо, посвященный Дню освобождения г. Луги от немецко-фашистских захватчиков среди мальчиков и девочек.

10. Муниципальный этап летнего фестиваля ВФСК ГТО «Спортивному движению – наше уважение» среди педагогов/тренеров Лужского муниципального района

11. Товарищеский турнир по волейболу, посвященный Дню защитника отчества

12. Традиционный муниципальный турнир по дзюдо, посвященный памяти воина-интернационалиста Эдуарда Яблокова

13.Турнир по мини-футболу среди студенческих команд Лужского района Ленинградской области

14. Соревнования по плаванию «Юные надежды»

15. Серии осенних традиционных турниров по футболу "Золотая осень-2023"

16. Традиционный турнир по футболу (соккеру) «Кубок г. Луга памяти Е.Страдымова» среди мужских команд

17. Районная Спартакиада Лужского муниципального района Ленинградской области, посвященной Дню Физкультурника.

18. Лужский фитнес-фестиваль «Мы разные, но мы вместе»

19. Соревнования по плаванию «Весёлый дельфин 2023»

20. Спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню ходьбы

21. Соревнования по лыжным гонкам муниципального этапа «Лыжня России».

22. Районные соревнования по волейболу, среди смешанных команд, посвященного Дню Народного Единства.

23. Соревнования по плаванию «Лови волну».

24. Турнир по большому теннису «Оранжевый мяч»

25.Межмуниципальные соревнования по художественной гимнастике в индивидуальной программе и групповых упражнениях «Золотая осень»

26. Неофициальный турнир по спидкубингу «Luga Frost open 2023»

По состоянию на 31.12.2023 количество принявших участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» - 560 чел., из них получившие знаки отличия ГТО – 322 чел.

 Центром тестирования по оценке выполнения нормативов комплекса организовано и проведено 15 мероприятий.

В целом муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении» в 2023 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

1. **Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения»**

Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района № 3614 от 21 ноября 2018 года. В программу внесены изменения постановлениями от 12.02.2020 № 440, от 11.06.2020 № 1817, от 01.04.2021 №916, от 09.08. №2544, от 24.12.2021 №4038, от 05.12.2022 № 3881, от 03.03.2023 № 643, от 09.01.2024 № 38.

На 2023 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 29084,92739 тыс. руб., ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2023 год, составили 29084,92739 тыс. руб. За 2023 год расходы по программе составили 29077,52856 тыс. руб., что составляет 99,9 % от предусмотренных ассигнований.

Муниципальное казенное учреждение «Спортивно-молодежный центр» (далее – МКУ «СМЦ») является соисполнителем муниципальной программы «Молодежь Лужского городского поселения».

В 2023 году по программе проведено 120 мероприятий. Было привлечено 5590 участника.

В целях развития и популяризации добровольческой деятельности, организации и проведения различных мероприятий и акций, а также осуществления проектной деятельности на территории города Луги и Лужского муниципального района работают следующие волонтерские движения: «Волонтеры Победы», «Красные браслеты» Дзержинского сельского поселения, «Добрыни» Оредежского сельского поселения, «Добрые сердца» Скребловского сельского поселения, «Осьминожки» Осьминского сельского поселения, «Вольт», «Помогатор» Заклинского сельского поселения и Лужское отделение Всероссийского движения «Молодая Гвардия Единой России» Всероссийское движение «Волонтеры медики», «В ритме сердца», «Здрайверы».

В Лужском муниципальном районе в настоящий момент ведут свою деятельность 11 молодежных консультативных совещательных органов:

1. Молодежный совет при главе администрации Лужского муниципального района;

2. Молодежный совет Дзержинского сельского поселения;

3. Молодежный совет Ретюнского сельского поселения;

4. Молодежный совет Серебрянского сельского поселения;

5. Молодежный совет Толмачевского городского поселения;

6. Молодежный совет Торковичского сельского поселения;

7. Молодежный совет Осьминского сельского поселения;

8. Молодежный совет Ям-Тесовского сельского поселения;

9. Молодежный совет Оредежского сельского поселения;

10. Молодежный совет Мшинского сельского поселения;

11. Молодежный совет Скребловского сельского поселения;

В планах отдела молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района в отрасли «Молодежная политика» на 2024 год вовлечь молодежь всех поселений Лужского муниципального района в волонтерскую деятельность и стимулировать возникновение и продвижение новых волонтерских движений.

На территории Лужского муниципального района летом 2023 года был реализован проект «Губернаторский молодежный трудовой отряд», в котором приняли участие 10 поселений Лужского муниципального района – Лужское и Толмачевское городское поселение, Осьминское, Дзержинское, Оредежское, Торковичское, Серебрянское, Мшинское, Заклинское и Скребловское сельское поселение. Молодежь в возрасте от 14 до 18 лет вовлекалась в работу по благоустройству территорий поселений – ребята занимались посадкой кустарников, сбором мусора, покраской автобусных остановок, бордюров и т.д. В реализацию проекта было вовлечено 100 человек.

На территории МКУ «Лужская централизованная библиотечная система» был открыт молодежный центр «Скрепка».

В 2023 году на территории Лужского муниципального района прошла молодежная патриотическая акция «Невский десант». В акции приняли участие два студенческих отряда Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого – «Князь Гагарин» и «Петр Великий». За это время бойцам отрядов удалось помочь шести поселениям Лужского муниципального района: Осьминскому, Мшинскому, Оредежскому, Ям-Тесовскому, Заклинскому сельским поселениям Лужскому и Толмачевскому городским поселениям. В каждом поселении была оказана помощь жителям: от облагораживания общественных мест до колки дров и мытья окон. Также было показано 10 концертов, проведено более 160 мастер-классов для учащихся школ.

В рамках подпрограммы «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде» муниципальной программы «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района» на территории Лужского муниципального района реализуется комплекс мероприятий среди молодого населения, направленных на профилактику употребления и распространения психотропных и наркотических веществ.

В течение 2023 года было проведено 20 мероприятий для молодежи по антинаркотической тематике в онлайн и офлайн форматах. Наибольший уровень вовлечения молодого поколения в мероприятия антинаркотической направленности достигнут в День борьбы с наркоманией, 26 июня 2023 года. На территории Лужского муниципального района было проведено 17 мероприятий, приуроченных к этой дате. Также в течение 2023 года был проведен ряд мероприятий, направленных на противодействие идеологии терроризма

В 2024 году планируется увеличить число мероприятий, направленных на борьбу с наркоманией и прочими пагубными привычками, силами волонтерских движений Лужского муниципального района: во Всемирный день здоровья 07 апреля 2023 года; в Международный день памяти умерших от ВИЧ и СПИДа; во Всемирный день без табака 31 мая 2023 года; во Всероссийский День трезвости и борьбы с алкоголизмом 11 сентября 2023 года.

На территории Лужского муниципального района организована работа поисковых отрядов: «Память», «Витязь», «Лужский рубеж им. В.С. Шитца». Военно-патриотическое поисковое объединение «Витязь» на протяжении многих лет проводит уроки мужества, поисковые экспедиции на территории Лужского района по обнаружению останков воинов Великой Отечественной войны.

В 17 августа 2023 году прошло торжественное мероприятие по захоронению 4 останков воинов и 6 останков мирных граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны в Лужском муниципальном районе (пос. Торковичи, Мшинская, Городок).

В 2023 году проведен ряд патриотических мероприятий: акция «Ленинградская свеча памяти», Всероссийская Акция памяти «Блокадный хлеб», акция «Свеча памяти», акция «Георгиевская ленточка», акция «Дальневосточная Победа», Всероссийская акция «Колокол памяти», патриотическая региональная акция «Земля доблести», Всероссийский урок «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», приуроченный ко Дню Неизвестного солдата, акция «Лучи Победы» акция «МЫВМЕСТЕ».

Представители молодежи Лужского муниципального района принимали участие в областных мероприятиях.

На территории Лужского муниципального района прошел Молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога». Форум направлен на развитие внутреннего туризма в разрезе патриотизма и пройдет по нескольким направлениям: «Технологии», «Путь», «Активность», «Событие», «Природа», «История», «Фабрика контента».Участниками Форума стали более 750 молодых людей из 68 субъектов Российской Федерации.

В целом муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения» в 2023 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском городском поселении»**

Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском городском поселении» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального район от 18.12.2018 № 3990. В программу внесены изменения постановлениями от 28.02.2019 № 599, от 12.02.2020 № 441, от 01.04.2021 № 913, от 18.10.2021 № 3299, от 24.12.2021 № 4041, от 05.09.2022 № 2777, от 16.03.2023 № 785, от 03.07.2023 № 2192, от 09.01.2024 № 40, 15.02.2024 № 511.

На 2023 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 211551,8 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 28207,6 тыс. руб.), ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2023 год, составили 211551,8 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 28207,6 тыс. руб.). За 2023 год расходы по программе составили 161540,3 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 27054,47920 тыс. руб.), что составляет 76,4% от предусмотренных ассигнований.

На проведение городских мероприятий, фестивалей и праздников из местного бюджета Лужского муниципального района в 2023 году было израсходовано 1615,8 тыс. руб. Проведены следующие мероприятия:

- Традиционный ежегодный концерт «Свет Рождества».

- Народное гуляние «Широкая Масленица»

Дистанционные акции и конкурсы:

- Всероссийская Акция «Окно Победы», посвящённая 78-летию Победы в Великой Отечественной войне

- Конкурс-фестиваль патриотической песни «Лужский рубеж»

- Фотоконкурс «России частица – Луга моя», ко Дню города

- Фестиваль национальных культур «Творческая планета», ко Дню народного единства

- Всероссийская акция «Фронтовая бригада»

- Акция «Подари Улыбку», ко Дню защиты детей

- Парад войск Лужского гарнизона

- Ретро-концерт «Лужский рубеж, посвящённый Дню защитников Лужского рубежа.

- Театрализованный концерт «Ленинградская область моя», ко Дню Ленинградской области

- Праздничные мероприятия в День города Луга

- Районный фестиваль песен советской эстрадной «Песня – верный друг твой навсегда»

- Районный фестиваль детской песни советских композиторов «Мир песнями раскрасим»

- VII Открытый фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Мечте навстречу»

- Районный фестиваль шляпок «Весеннее вдохновение»

- VI Открытый фестиваль творчества военнослужащих «Армейская звезда», посвящённый Дню героев Отечества

- Городской праздник «Открытие Новогодней ёлки».

В рамках мероприятий муниципальной программы начат капитальный ремонт зданий МКУ "Лужский городской ДК" и МКУ "ЦБС". Работы в 2023 году выполнены не в полном объеме, муниципальные контракты продлены на 2024 год. Окончание ремонтных работ запланировано на 2024 год.

В целом муниципальная программа в 2023 году реализована на запланированном уровне эффективности (Индекс эффективности – 0,89).

1. **Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении»**

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 29.11.2018 № 3721, в программу внесены изменения постановлениями от 03.11.2020 № 3874, от 23.12.2021 № 4012, от 12.09.2023 № 2832, от 25.12.2023 № 4362.

На 2023 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере
506,2 тыс. руб., ассигнования, предусмотренные в бюджете 506,2 тыс. руб., за 2023 год расходы составили 506,2 тыс. руб. (100% от ассигнований).

В 2023 году по программе были проведены следующие мероприятия

- проведен конкурс Новогоднего оформления объектов малого и среднего предпринимательства;

- изданы информационные материалы о мерах государственной и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства;

- организованы обучающие семинары «Развитие малого и среднего предпринимательства в молодежной среде», проведены совместные семинары с представителями налоговой инспекции, службы занятости населения, пенсионного фонда, организованы семинары для учащихся общеобразовательных школ «Экономические основы предпринимательской деятельности»;

- проведен День предпринимателя в городе Луга, организовано участие предпринимателей поселения в мероприятиях, проводимых в Ленинградской области.

В целом муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении» в 2023 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,05).

1. **Муниципальная программа «Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на приобретение (строительство) жилья»**

Муниципальная программа "Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на приобретение (строительство) жилья" утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 20 ноября 2018 года № 3577 от 20.11.2018 № 3577, с изменениями от 25.03.2019 № 911, от 18.08.2020 № 2753, от 05.04.2021 № 969, от 10.01.2022 № 1, от 25.07.2022 № 2267, от 09.01.2024 № 36.

На 2023 год запланировано финансирование в размере 12367,7 тыс. руб., объем фактического финансирования на 2023 год – 12367,7 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 1236,8 тыс. руб.; областного бюджета – 9593,4 тыс. руб.). За 2023 год расходы по программе составили 12367,7 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 1236,8 тыс. руб.; областного бюджета – 9593,4 тыс. руб.), что составляет от 100 % предусмотренных ассигнований.

Программа направлена на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Лужского городского поселения и признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в установленном законом порядке.

В рамках программы реализуются два основных мероприятия:

* мероприятий по обеспечению жильем молодых семей;
* оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда.

При реализации первого основного мероприятия предоставляются социальные выплаты на приобретение жилья. В 2023 году софинансирование из бюджета Лужского городского поселения осуществлялось только по федеральному проекту "Содействие субъектам Российской Федерации реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Социальные выплаты предоставлены трем семьям. Сумма выплат составила 12367,7 тыс. руб. из них 1236,8 тыс. руб. средства федерального бюджета, 9593,4 тыс. руб. средств бюджета Ленинградской области и 1537,8 тыс. руб. средств бюджета Лужского городского поселения. Все денежные средства, предоставленные областным и федеральным бюджетом, израсходованы в полном объеме, семьи приобрели квартиры общей площадью 177,4 кв. м.

По второму основному мероприятию в соответствии с решением правительства Ленинградской области о распределении на 2023 год субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда в рамках государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», муниципальному образованию Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области не распределялись средства бюджета Ленинградской области в рамках указанного мероприятия ввиду ограничений по дате пожара муниципального жилищного фонда.

В целом муниципальная программа «Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на приобретение (строительство) жилья» в 2023 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,1).

1. **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района»**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 14.11.2018 № 3546, с изменениями от 01.03.2019 № 624, от 28.05.2019 № 1666, от 02.08.2019 № 2442, от 05.02.2020 № 306, от 16.04.2020 № 1329, от 27.07.2020 № 2365, от 22.09.2020 № 3207, от 29.03.2021 № 849, от 28.10.2021 № 3384, от 23.12.2021 № 4011, от 27.06.2022 № 1950, от 21.11.2022 № 3684, от 12.12.2022 № 4029., от 24.04.2023 № 1370, от 29.06.2023 № 2172, от 28.12.2023 № 4370.

На 2023 год запланировано финансирование в размере 324 478,1 тыс. руб., объем фактического финансирования на 2023 год – 324 478,1 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 41 645,2 тыс. руб.). За 2023 год расходы по программе составили 300 535,7 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 41 645,2 тыс. руб.), что составляет от 92,62 % предусмотренных ассигнований.

Данная муниципальная программа позволила реализовать мероприятия в 2023 году по следующим направлениям:

**1. Комплексы процессных мероприятий**

**1.1.** **Комплекс процессных мероприятий "Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры"**

С целью обеспечения своевременного водосбора дождевых и талых вод ливневой канализацией, в 2023 году были выполнены следующие мероприятия:

*-Восстановление и ремонт участков сети ливневой канализации:*

* ул. Болотная (от пр. Володарского до выпуска в р. Луга);

*-Прочистка и промывка участков ливневой канализации:*

* ул. Кингисеппа (от пр. Володарского до выпуска в реку);
* пр. Володарского (от Медведского шоссе до ул. Старорусской);
* ул. А. Васильева (у моста);
* ул. Победы вдоль дома 10;
* пр. Кирова у дома 95.

 - *Замена труб для отвода сточных вод:*

* на пересечении ул. Тульской и пер. Рижский;
* ул. Дмитриева у дома 72.

В целях улучшения технического состояния тепловых сетей от котельной № 3/122, эксплуатируемой организацией ООО «Теплострой Плюс» и котельной «Северная», эксплуатируемой организацией ООО «Тепловые системы», для предоставления потребителям услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения надлежащего качества, в 2023 году за счет средств Лужского городского поселения проведены следующие мероприятия:

- замена аварийного участка теплотрассы, протяженностью 142 м.п., от ТК-13 котельной № 3/122 к жилым домам № 3/188, 3/161, 3/176, г. Луга-3;

- замена аварийного участка теплотрассы ЦО и ГВС от котельной «Северная» до ТК1\*- ТК2\*-ТК3; ТК1\*- ж/д. № 9 пр. Кирова; ТК1\*- ж/д. № 35 ул. В.Пислегина; ТК1\*-ТК2а; ТК2а - ж/д. № 37, № 39 ул. В.Пислегина, г. Луга.

Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей от котельной № 15/243 (ЦАОК), за счет средств Лужского городского поселения, на данном объекте теплоснабжения были выполнены работы по замене 2-х котлов отопления № 5 и № 6.

**1.2. Комплекс процессных мероприятий "Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности"**

Проведен текущий ремонт, обслуживание и эксплуатация сети наружного освещения Лужского городского поселения в 2023 году. Осуществлена оплата потребленной электроэнергии на уличное освещение и на светофорные посты на территории Лужского городского поселения в 2023 году.

**1.3. Комплекс процессных мероприятий "Содержание, капитальный и текущий ремонт жилищного фонда"**

В рамках мероприятия «Расходы на проведение технической экспертизы, ремонт и прочие мероприятия по содержанию объектов жилищного фонда» выполнен косметический ремонт помещений муниципального жилищного фонда – **в 11-ти муниципальных квартирах.**

Проведена техническая экспертиза 3 многоквартирных домов, которые признаны в установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу, для включения в последующую региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и для сноса в 2024 году.

В рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» проведены мероприятия по сносу аварийных многоквартирных домов и сараев после переселения граждан в количестве 9 штук.

Выплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории поселения, в части муниципальной собственности.

**1.4. Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство территории Лужского городского поселения"**

В рамках бюджета Лужского городского поселения на 2023 год были выполнены следующие мероприятия:

- благоустройство территории у здания Администрации;

- благоустройство общественного пространства по пр. Володарского от дома 28 до дома 20;

- благоустройство пляжа на озере Омчино;

- посадка и содержание цветочной рассады в количестве 15 614 шт.;

- посадка саженцев деревьев и кустарника в количестве 81 шт.;

- кронирование деревьев вдоль пр. Кирова – 344 шт.;

- спил аварийных деревьев и вывоз упавших деревьев по заявкам жителей в количестве 259 шт.;

- 4х-кратное кошение газонов и 2х кратное кошение территорий 66 детских площадок;

- фрезеровка пней;

- акарицидная обработка территории Лужского городского поселения;

- обрезка кустарников;

-расчистка территории Набережной от поросли.

Кроме этого, выполнены работы:

* по ремонту и содержанию детских площадок, включая завоз песка в песочницы;
* по ремонту ступеней в сквере Славы;
* по содержанию и ремонту малых архитектурных форм на центральной Набережной, пешеходной зоне и в Заречном парке;
* по ремонту и содержанию городских фонтанов и системы автополива;
* по закупке новой праздничной атрибутики для украшения города к 9 мая и новому году.

Выполнены работы по украшению города Луги к праздничным мероприятиям, таким как: День освобождения города Луга от немецко-фашистских захватчиков; День Победы; День города; Новый год и Рождество.

Проведены мероприятия по содержанию территории Лужского городского поселения

-комплекс работ по содержанию тротуаров на территории ЛГП в 2023 году (подметание, сбор мусора, очистка урн, мех.расчистка и пр.).

- комплекс работ по содержанию двух фонтанов на территории ЛГП

- комплекс работ по содержанию пляжей в летний период на оз. Омчино и ул. П.Баранова.

Осуществлены мероприятия по организации ритуальных услуг: перевозка тел умерших граждан (ДТП, криминал, лиц без определенного места жительства) с территории ЛГП. Услуги оказываются транспортом специализированной организации, согласно полученной заявки от ОМВД по Лужскому району.

В 2023 году во исполнение второго этапа реализации конкурсного проекта «Концепция развития парка у стадиона, в г. Луга», были выполнены работы по устройству нового пешеходного моста, включающие благоустройство территории у стадиона «Спартак» и прилегающей набережной со стороны ул. Набережная городе Луге. Конструкция представляет собой металлический, 1-пролетный пешеходный мост. Полная длина моста составляет 36,98 м. В начале и конце моста предусмотрены лестничные сходы, а также для удобства передвижения маломобильных групп населения пешеходный мост оборудован пандусами. На всей протяженности моста предусмотрена декоративная подсветка. Стоимость реализации проекта составила 36,409 млн. рублей. Финансирование проекта осуществлялось за счет бюджета Лужского городского поселения Лужского муниципального района.

В счет денежных средств, выделенных депутатом ЗАГС Ленинградской области Н.О.Ковалем в 2023 году, приобретен и установлен детский игровой комплекс у дома д. 6 по ул. Набережной в г. Луге. Установлены элементы: детский игровой комплекс, качели двойные, качалка-балансир, карусель, домик-беседка, песочница. Площадка оснащена несколькими скамейками, урнами и информационным щитом. Стоимость проекта 736,8 тыс. руб. в т.ч. средства субсидии 700 тыс. руб.

Оборудован ограждениями детский игровой комплекс по адресу: г. Луга, ул. Красной Артиллерии, д. 32 на сумму 210,5 тыс. руб. (в т.ч. средства субсидии 200 тыс. руб.).

**1.5. Комплекс процессных мероприятий "Реализация функций в сфере обращения с отходами"**

Расходы на мероприятия по оборудованию и ремонту контейнерных площадок:

- обустроены пандусы и ограждения из 3д-сетки на контейнерных площадках по адресам: г. Луга, пр. Володарского д.37 корп.2, г. Луга, Городок, д. 5/289, г. Луга, Городок, д. 5/317, г. Луга, пер. Демьяновский, д. 2, г. Луга, ул. Ленинградская, д.21а, г. Луга, ул. Победы, д. 2а. г. Луга, ул. Старорусская, д. 7, г. Луга, ул. Т. Петровой, д. 9, г. Луга, ЦАОК 15/247.

Проведены мероприятия по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов. Кроме этого для обеспечения благоприятной экологической обстановки были выполнены следующие мероприятия:

 - в рамках контракта по содержанию контейнерных площадок ежедневно выполнялась уборка единичного мусора вокруг контейнерных площадок;

- в течение года в рамках заключенных контрактов выполнялись работы по вывозу строительных и растительных отходов с территории Лужского городского поселения, общий объем вывезенных отходов составил 1386 м. куб.

-проведение общегородского субботника.

Выполнены работы по ликвидации многолетних несанкционированных свалок по адресам:

* г. Луга, Медведское шоссе, д. 3 (бывший кожевенный завод);
* г. Луга, вблизи ул. Дача Черемушки;
* г. Луга, вблизи ул. Озерная у д. 1;
* г. Луга, Ленинградское шоссе;
* г. Луга, на склоне в сторону реки Наплатинка.

Общий объем вывезенных отходов составил 1250 м. куб.

**1.6. Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений"**

Проведен комплекс работ по содержанию автомобильных дорог на территории ЛГП в 2023 году (подметание, посыпка, полив, вывоз грунта и пр.).

Проведены мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и на содержание территорий Лужского городского поселения:

- выполнен ремонт участков автомобильных дорог с полной заменой асфальтобетонного покрытия общей протяженностью 2149м на сумму 72,5 млн. руб. по адресам:

- пр. Володарского, от ул. Дзержинского до пер. Связи, протяженностью 158 м;

- ул. Большая Заречная, от пр. Комсомольского до дома 66 ул. Большая Заречная, протяженностью 174 м;

- ул. Алексея Васильева, от ул. Средняя Заречная до ул. Большая Заречная, протяженностью 171 м;

- пер. Связи, от пр. Кирова до пр. Володарского, протяженностью 114 м.;

- пер. Толмачева, от моста до пр. Урицкого, протяженностью 165 метров;

- ул. Виктора Пислегина, от пр. Кирова до пр. Урицкого, протяженностью 160 метров;

- ул. Генерала Мухина, от Ленинградского шоссе до дома №8, протяженностью 400 метров.

• обустроен тротуар напротив дома 81 по пр. Кирова и заездной карман у дома 24 по пр. Кирова на сумму 289 тыс. руб.

• выполнен ямочный ремонт автомобильных дорог в объеме 2 442,53 м. кв. на сумму 4,3 млн. руб.

**1.7. Комплекс процессных мероприятий "Повышение безопасности дорожного движения"**

Расходы на мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения, приобретение, ремонт и установку дорожных знаков:

* нанесена дорожная разметка общей площадью продольной и поперечной линий разметки – 6 913,74 кв. м: термопластиком – 2 219,28 кв. м, краской (эмалью) – 4694,46 кв. м на сумму 3,4 млн. руб.
* выполнены работы по обслуживанию дорожных знаков в течение года, а также установлено 153 дорожных знака на сумму 1,6 млн. руб.:

- 5.19.1(2) «Пешеходный переход» на флуоресцентной основе двусторонний – 63 шт.;

- 1.17 «Искусственная неровность» – 6 шт.;

- 2.4 «Уступите дорогу» – 39 шт.;

- 3.24 «Ограничение максимальной скорости 40км/ч» на флуоресцентной основе – 7 шт.;

- 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» – 1 шт.;

- 1.23 «Дети» – 3 шт.;

- 6.16 «Стоп-линия» – 2 шт.;

- 6.4 «Парковка» – 2 шт.;

- 2.1 «Главная дорога» – 6 шт.;

- 5.20 «Искусственная неровность» на флуоресцентной основе – 6 шт.;

- 5.7.1 «Выезд на дорогу с односторонним движением» – 6 шт.;

- Информационный щит «Внимание! Дети» – 1 шт.;

- 8.1.1 «Расстояние до объекта» – 4 шт.;

- 8.2.1 «Зона действия» – 4 шт.;

- 8.17 «Инвалиды» – 2 шт.;

- 5.15.2 «Направления движения по полосе» над проезжей частью – 1 шт.

* проведены работы по техническому содержанию и ремонту светофорных постов в течение года в количестве 19 шт. на сумму 660 тыс. руб.
* заменено светофорное оборудование на светофорах на сумму 744 тыс. руб., а именно:

- устройство звукового сопровождения зеленого сигнала пешеходного светофора – 2 шт.;

- светофор транспортный светодиодный – 13 шт.;

- светофор пешеходный светодиодный – 12 шт.;

- контроллер дорожный – 2 шт.

Расходы на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области"

В 2023 году продолжилась реализация проекта **по устройству перильных ограждений вдоль автомобильных дорог города Луги** на ул. Победы, пр. Комсомольском, ул. Гагарина.

Выполнено устройство перильных ограждений общей протяженностью 1124 м. на сумму **3506,334 тыс. руб.** (в т.ч. субсидия - **3 151,200 тыс. руб.**).

Выполнение данных мероприятий позволило исключить неприятные и травмоопасные ситуации, а также заезд автомобилей на тротуар.

**1.8. Комплекс процессных мероприятий "Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения"**

Расходы на организацию газоснабжения:

-проведение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию наружного газопровода наружного газопровода.

**2. Мероприятия, направленные на достижение целей проектов**

**2.2. Мероприятия по газификации жилищного фонда Лужского городского поселения**

Расходы на проектно-изыскательские работы и строительство газопровода. Выполнено 2 ПСД.

**2.3. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"**

В 2023 году в рамках государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды» Правительством Ленинградской области бюджету Лужского городского поселения Лужского муниципального района были предоставлены субсидии на выполнение мероприятий:

* по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
* по ликвидации несанкционированных свалок.

 В рамках выделенного финансирования выполнены работы по обустройству 10 контейнерных площадок, расположенных на территории Лужского городского поселения.

**2.4. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть"**

Выполнен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Свободы, от дома № 44 (АЗС «Киришиавтосервис №223») до мемориала «Павших героев», протяженностью 807 м;

**2.5. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий»**

Выполнены мероприятия: уничтожение борщевика Сосновского на территории Лужского городского поселения, общей площадью 6,8 Га.

В целом муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района» в 2023 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

1. **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района »**

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 30.03.2018 № 956, с изменениями от 23.05.2018 № 1585, от 21.09.2018 № 2948, от 28.03.2019 № 978, от 25.11.2019 № 3785, от 31.03.2020 № 1052, от 12.10.2020 № 3517, от 23.12.2021 № 4014, от 07.04.2022 . № 1103, от 22.09. 2022 № 2921, от 24.04.2023 № 1369, от 28.12.2023 № 4367

На 2023 год запланировано финансирование в размере 54 754,08 тыс. руб., объем фактического финансирования на 2023 год – 54 754,08 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 5 652,0 тыс. руб.; областного бюджета – 12 348,0 тыс. руб.). За 2023 год расходы по программе составили 54 754,08 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 5 652,0 тыс. руб.; областного бюджета – 12 348,00 тыс. руб.), что составляет от 100,00 % предусмотренных ассигнований.

Данная муниципальная программа позволила в 2023 году реализовать следующие мероприятия:

Выполнено благоустройство общественной территории по адресу: г. Луга, набережная реки Луги от ул. Победы до дома № 2а по ул. Победы.

С 2017 года муниципальное образование Лужское городское поселение Лужского муниципального района принимает участие в масштабном приоритетном проекте Минстроя России «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Основной целью проекта благоустройства является создание места тихого и активного отдыха жителей города с созданием пляжных зон, досуговых тематических площадок и одновременно объекта туристического интереса природно-рекреационной направленности.

Благоустроенная территория представляет собой вытянутый вдоль берега реки Луги в направлении с севера на юг участок, длиной около 450 метров и шириной от 40 до 110 метров. Площадь благоустраиваемой территории составляет около 2,5 га.

До благоустройства территория представляла собой участок с ярко выраженным рельефом, откос к реке достигал высоты 8м. Участок был не благоустроен, имелись тропинки, места отдыха городских жителей, рыбацкие сижы. Берег был сильно заросший кустарником и деревьями. Грунтовая площадка возле моста по улице Алексея Васильева была приспособлена под парковочные места автомобилей местных жителей и приезжих гостей территории. Освещение вдоль берега отсутствовало. На берегу возле дома №2 по улице Победы имелись вытоптанные площадки отдыха жителей, места разведения кострищ.

В этом месте каждый год в середине августа с 2012 года проходит историко-фольклорный праздник фестиваль «Ольгины берега». В среднем на фестивале участвуют около 1000 человек из Псковской, Новгородской и Ленинградской областей.

При разработке дизайн-проекта учитывались особенности территории - её ярко выраженный рельеф и наличие водного объекта.

Проект благоустройства территории предусматривает зонирование территории: входная зона для приезжих и рыбаков; зона тихого отдыха; зона рыбаков; детская площадка; спортивная зона;

зона досуга (площадка барбекю); зона выступлений и представлений.

В целом муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района» в 2023 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

1. **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения Ленинградской области»**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения Ленинградской области» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 10 декабря 2018 года № 3876, в программу внесены изменения постановлениями администрации ЛМР от 22.03.2021 № 746, от 27.12.2021 № 4078, от 07.07.2022
№ 2097, от 12.09.2022 № 2830, от 13.02.2023 № 415, от 28.12.2023 № 4368.

На 2023 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 9249 тыс. рублей, ассигнования предусмотренные в бюджете на 2023 год, составили 9249 тыс. рублей. За 2023 год расходы по программе составили 8947,2 тыс. рублей, что составляет 96,74 % предусмотренных ассигнований.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в соответствии с планом мероприятий. В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

1. Мероприятия по гражданской обороне (заключен муниципальный контракт №7 от 05.04.2023г. «На поставку имущества для обеспечения мероприятий по гражданской обороне», были закуплены мешки патологоанатомические 250 шт.).

2. Проведение непредвиденных аварийно-спасательных работ и других неотложных мероприятий (заключен муниципальный контракт на выполнение неотложных ремонтных работ и восстановлению источников наружного пожаротушения на территории муниципального образования Лужское городское поселение, была произведена замена старых пожарных гидрантов).

3. Мероприятия по защите населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (заключен муниципальный контракт на оказание услуги по техническому обслуживанию системы оповещения населения муниципального образования Лужское городское поселение).

4. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

5. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах

6. Участие добровольных народных дружин (ДНД) в охране общественного порядка.

7. Создание автоматизированной системы видеонаблюдения «Безопасный город».

В целом муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения Ленинградской области» в 2023 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,97).

1. **Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области»**

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 30.08.2021
№ 2850 (далее – муниципальная программа). В муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации Лужского муниципального района от 24.12.2021 № 4043, от 31.10.2022 № 3466, от 27.01.2023 № 249, от 11.09.2023 № 2969, от 09.01.2024 № 42, от 14.02.2024 № 494.

На 2023 год муниципальной программой было запланировано финансирование в размере 530 318,9 тыс. руб. (в том числе средств областного бюджета– 434 662,2 тыс. руб.). Ассигнования, предусмотренные в бюджете на 2023, год составили – 531 318,9 тыс. руб. Расходы за 2023 год составили 506 217,9 тыс. руб., что составило 95,3% от предусмотренных ассигнований.

В рамках муниципальной программы реализуются следующие мероприятия:

* Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;
* Содействие в обеспечении качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области;
* Обеспечение сноса расселяемых аварийных домов на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области.

За 2023 год были заключены 2 муниципальных контракта на приобретение квартир в строящихся домах. Один дом введен в эксплуатацию.

В целом муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области» в 2023 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,95).

|  |
| --- |
| ***Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ Лужского городского поселения*** ***Лужского муниципального района Ленинградской области*** |
| ***за 2023 год*** |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | (тыс. руб.) |
| **№ пп** | Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель / участник мероприятия | **Объем финансирования план на 2023 год** | **Объем финансирования факт за 2023 год** | **Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом,** | Результат выполнения / причины не выполнения |
| Всего  | в т.ч. | Всего  | в т.ч. | Всего  | в т.ч. |
| федеральный  | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный  | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный  | областной | местный бюджет | прочие источники |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |   |
| **1** | ***Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении"*** |
|  | **Всего по программе** | **1459,07** | **0,00** | **0,00** | **1459,07** | **0,00** | **1459,07** | **0,00** | **0,00** | **1459,07** | **0,00** | **1459,07** | **0,00** | **0,00** | **1459,07** | **0,00** |  |
|  | **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта на территории Лужского городского поселения»** |  | **1459,07** | **0,00** | **0,00** | **1459,07** | **0,00** | **1459,07** | **0,00** | **0,00** | **1459,07** | **0,00** | **1459,07** | **0,00** | **0,00** | **1459,07** | **0,00** |  |
|  | 1 «Проведение официальных массовых физкультурных и спортивных мероприятий в Лужском городском поселении, обеспечение спортивных сборных команд» | Отдел молодежной политики, спорта и культуры | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 2. «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | МКУ "СМЦ" | 1119,07 | 0,00 | 0,00 | 1119,07 | 0,00 | 1119,07 | 0,00 | 0,00 | 1119,07 | 0,00 | 1119,07 | 0,00 | 0,00 | 1119,07 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
| **2** | ***Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения»*** |
|  | **Всего по программе** | **29084,93** | **0,00** | **0,00** | **29084,93** | **0,00** | **29084,93** | **0,00** | **0,00** | **29084,93** | **0,00** | **29077,53** | **0,00** | **0,00** | **29077,53** | **0,00** |  |
|  | **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **КПМ "Создание условий и возможностей для успешной социализации и самореализации молодежи"** |  | **29084,93** | **0,00** | **0,00** | **29084,93** | **0,00** | **29084,93** | **0,00** | **0,00** | **29084,93** | **0,00** | **29077,53** | **0,00** | **0,00** | **29077,53** | **0,00** |  |
|  | Расходы на мероприятия по молодежной политике | МКУ "СМЦ" | 112,90 | 0,00 | 0,00 | 112,90 | 0,00 | 112,90 | 0,00 | 0,00 | 112,90 | 0,00 | 112,90 | 0,00 | 0,00 | 112,90 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | Поддержка деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развития добровольческого (волонтерского) движения, содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства на 2023 год не предусмотрены |
|  | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 23416,47 | 0,00 | 0,00 | 23416,47 | 0,00 | 23416,47 | 0,00 | 0,00 | 23416,47 | 0,00 | 23409,07 | 0,00 | 0,00 | 23409,07 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | Расходы на материально-техническое обеспечение молодежных коворкинг-центров | 5555,56 | 0,00 | 0,00 | 5555,56 | 0,00 | 5555,56 | 0,00 | 0,00 | 5555,56 | 0,00 | 5555,56 | 0,00 | 0,00 | 5555,56 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
| **3** | ***Муниципальная программа "Развитие культуры в Лужском городском поселении"***  |
|  | **Всего по программе**  | **211551,75** | **0,00** | **28207,60** | **183344,15** | **0,00** | **211551,75** | **0,00** | **28207,60** | **183344,15** | **0,00** | **161540,31** | **0,00** | **27054,48** | **134485,84** | **0,00** |  |
|  | **Проектная часть** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1. Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Культурная среда»** | МКУ «Лужский городской Дом культуры» | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 1.1. Расходы на капитальный ремонт объектов культуры городских поселений, муниципальных районов и городского округа Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства на 2023 год не предусмотрены |
|  | **2. Мероприятия, направленные на укрепление МТБ учреждений культуры Лужского городского поселения** | МКУ «Лужский городской Дом культуры» | **87420,14** | **0,00** | **0,00** | **87420,14** | **0,00** | **87420,14** | **0,00** | **0,00** | **87420,14** | **0,00** | **50439,97** | **0,00** | **0,00** | **50439,97** | **0,00** |  |
|  | 2.1. Поддержка ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений и оказание дополнительной финансовой помощи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено частично. Перераспределение ассигнований |
|  | 2.2.Иные межбюджетные трансферты на поддержку ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений и оказание дополнительной финансовой помощи | МКУ «Лужский городской Дом культуры» | 87420,14 | 0,00 | 0,00 | 87420,14 | 0,00 | 87420,14 | 0,00 | 0,00 | 87420,14 | 0,00 | 50439,97 | 0,00 | 0,00 | 50439,97 | 0,00 | Ассигнования по мероприятию предусмотрены на капитальный ремонт МКУ "Лужский городской ДК" и МКУ "ЦБС". Работы в 2023 году выполнены не в полном объеме, муниципальные контракты продлены на 2024 год. Окончание ремонтных работ запланировано на 2024 год |
|  | 2.3. Расходы на осуществление капитального ремонта объектов культуры Лужского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено частично. Перераспределение ассигнований |
|  | **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.КПМ «Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры»** |  | **55985,20** | **0,00** | **27957,60** | **28027,60** | **0,00** | **55985,20** | **0,00** | **27957,60** | **28027,60** | **0,00** | **53678,87** | **0,00** | **26804,48** | **26874,39** | **0,00** |  |
|  | 3.1. Расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников учреждений культуры Лужского городского поселения | МКУ «Лужский городской Дом культуры»; МКУ «Лужская ЦБС»; МКУ «Лужский киноцентр «Смена» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено частично. Перераспределение ассигнований |
|  | 3.2. Расходы на софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 55915,20 | 0,00 | 27957,60 | 27957,60 | 0,00 | 55915,20 | 0,00 | 27957,60 | 27957,60 | 0,00 | 53608,96 | 0,00 | 26804,48 | 26804,48 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 3.3. Расходы на развитие кадрового потенциала работников культуры | муниципальные казенные учреждения культуры Лужского ГП | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 69,91 | 0,00 | 0,00 | 69,91 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | **4. КПМ «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения»** |  | **350,00** | **0,00** | **0,00** | **350,00** | **0,00** | **350,00** | **0,00** | **0,00** | **350,00** | **0,00** | **350,00** | **0,00** | **0,00** | **350,00** | **0,00** |  |
|  | 4.1. Расходы на мероприятия по комплектованию библиотечных фондов | МКУ «Лужская ЦБС» | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | **5. КМП «Создание условий для развития культуры в Лужском городском поселении»** | МКУ «Лужский городской Дом культуры»; МКУ «Лужская ЦБС»; МКУ «Лужский киноцентр «Смена» | **67796,41** | **0,00** | **250,00** | **67546,41** | **0,00** | **67796,41** | **0,00** | **250,00** | **67546,41** | **0,00** | **57071,48** | **0,00** | **250,00** | **56821,48** | **0,00** |  |
|  | 5.1. Расходы на проведение мероприятий в сфере культуры в Лужском городском поселении | 1615,50 | 0,00 | 0,00 | 1615,50 | 0,00 | 1615,50 | 0,00 | 0,00 | 1615,50 | 0,00 | 1615,47 | 0,00 | 0,00 | 1615,47 | 0,00 |   |
|  | 5.2. Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 263,16 | 0,00 | 250,00 | 13,16 | 0,00 | 263,16 | 0,00 | 250,00 | 13,16 | 0,00 | 263,16 | 0,00 | 250,00 | 13,16 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 5.3. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 65917,75 | 0,00 | 0,00 | 65917,75 | 0,00 | 65917,75 | 0,00 | 0,00 | 65917,75 | 0,00 | 55192,85 | 0,00 | 0,00 | 55192,85 | 0,00 | Мероприятие выполнено. Экономия средств в связи с проведенными закупками |
| **4** | ***Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении»*** |
|  | **Всего по муниципальной программе** | 506,17 | 0,00 | 0,00 | 506,17 | 0,00 | 506,17 | 0,00 | 0,00 | 506,17 | 0,00 | 506,17 | 0,00 | 0,00 | 506,17 | 0,00 |   |
|  | **Проектная часть не предусмотрена** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Процессная часть** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 1.**Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие предпринимательской деятельности на территории Лужского городского поселения»** |   | 506,17 | 0,00 | 0,00 | 506,17 | 0,00 | 506,17 | 0,00 | 0,00 | 506,17 | 0,00 | 506,17 | 0,00 | 0,00 | 506,17 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 1.1.   Расходы на мероприятия поддержки и развития предпринимательской деятельности | *КЭРиИД администрации ЛМР* | 506,17 | 0,00 | 0,00 | 506,17 | 0,00 | 506,17 | 0,00 | 0,00 | 506,17 | 0,00 | 506,17 | 0,00 | 0,00 | 506,17 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 1.2.  Расходы на мероприятия поддержки и развития предпринимательской деятельности | Финансирование не предусмотрено | Мероприятие выполнено |
|  | 1.3.  Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства Лужского городского поселения  | Финансирование не предусмотрено | Мероприятие выполнено |
|  | 1.4.   Информационная и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства Лужского городского поселения  | Финансирование не предусмотрено | Мероприятие выполнено |
| **5** | ***Муниципальная программа " Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на приобретение (строительство) жилья "*** |
|  | **Всего по программе**  | 12367,66 | 1236,77 | 9593,41 | 1537,48 | 0,00 | 12367,66 | 0,00 | 9593,41 | 1537,48 | 0,00 | 12367,66 | 0,00 | 9593,41 | 1537,48 | 0,00 |   |
|  | Процессная часть |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 1.1Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Сектор по жилищной политике администрации Лужского муниципального района | 12367,66 | 1236,77 | 9593,41 | 1537,48 | 0,00 | 12367,66 | 1236,77 | 9593,41 | 1537,48 | 0,00 | 12367,66 | 1236,77 | 9593,41 | 1537,48 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 1.2.Расходы на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства не предусмотрены |
| **6** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района»*** |
|  | **Всего по программе**  | **324478,12** | **0,00** | **41645,19** | **282827,93** | **5,00** | **324478,12** | **0,00** | **41645,19** | **282827,93** | **5,00** | **300535,69** | **0,00** | **41645,19** | **258885,50** | **5,00** |  |
|  | **Проектная часть** | 43 537,9 |   | 35 276,5 | 8 261,4 | 0,0 | 43 537,9 | 0,0 | 35 276,5 | 8 261,4 | 0,0 | 42 019,4 | 0,0 | 35 276,5 | 6 742,9 | 0,0 |   |
|  | 1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)» |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 1.1. Расходы на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области | *Ком. КРиБ администрации ЛМР* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства не предусмотрены |
|  | 1.2. Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | *Ком. КРиБ администрации ЛМР* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства не предусмотрены |
|  | 2. Мероприятия по газификации жилищного фонда Лужского городского поселения |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 2.1. Расходы на проектно-изыскательские работы и строительство газопровода | *Комитет КРиБ администрации ЛМР* | 4337,78 | 0,00 | 0,00 | 4337,78 | 0,00 | 4337,78 | 0,00 | 0,00 | 4337,78 | 0,00 | 2823,29 | 0,00 | 0,00 | 2823,29 | 0,00 | В связи с длительным проведением проектных работ строительство фасадных газопроводов по адресам: г. Луга, ул. Победы д. 17, 18, 19 и пр. Урицкого д. 61/28 строительство перенесено на 2024 г. |
|  | 3. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 3.1. Расходы на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | *Ком. КРиБ, администрации ЛМР* | 6460,00 | 0,00 | 5814,00 | 646,00 | 0,00 | 6460,00 | 0,00 | 5814,00 | 646,00 | 0,00 | 6460,00 | 0,00 | 5814,00 | 646,00 | 0,00 | Мероприятия выполнены.  |
|  | 3.2. Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | *отд. ТС и ЖКХ, администрации ЛМР* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства не предусмотрены |
|  | 4. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть» |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 4.1.Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | *Ком. КРиБ, администрации ЛМР* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Субсидия на 2023 год не предусмотрена |
|  | 4.2. Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер | *Ком. КРиБ, администрации ЛМР* | 32648,05 | 0,00 | 29383,24 | 3264,80 | 0,00 | 32648,05 | 0,00 | 29383,24 | 3264,80 | 0,00 | 32648,05 | 0,00 | 29383,24 | 3264,80 | 0,00 | Мероприятия выполнены.  |
|  | 5.Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 5.1. Расходы на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | *Ком. КРиБ, администрации ЛМР* | 92,08 | 0,00 | 79,25 | 12,83 | 0,00 | 92,08 | 0,00 | 79,25 | 12,83 | 0,00 | 88,05 | 0,00 | 79,25 | 8,81 | 0,00 | Мероприятия выполнены.  |
|  | **Процессная часть** | 280 940,2 | 0,00 | 6 368,7 | 274 566,5 | 5,0 | 280 940,2 | 0,00 | 6 368,7 | 274 566,5 | 5,0 | 258 516,3 | 0,00 | 6 368,7 | 252 142,6 | 5,0 |   |
|  | 1.Комплекс процессных мероприятий «Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры» |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 1.1. Расходы на организацию теплоснабжения | *Ком. КРиБ, администрации ЛМР* | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 13802,47 | 0,00 | 0,00 | 13802,47 | 0,00 | Мероприятия выполнены. Остаток средств по итогам снижение цены аукциона  |
|  | 1.2. Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | *Ком. КРиБ, администрации ЛМР* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства не предусмотрены |
|  | 1.3. Расходы на мероприятия по ремонту ливневой канализации | Ком. КРиБ, администрации ЛМР | 13000,00 | 0,00 | 0,00 | 13000,00 | 0,00 | 13000,00 | 0,00 | 0,00 | 13000,00 | 0,00 | 12748,11 | 0,00 | 0,00 | 12748,11 | 0,00 | Мероприятия выполнены.  |
|  | 1.4. Расходы на мероприятия по обследованию технического состояния и изготовление схем ливневой канализации | *Ком. КРиБ, администрации ЛМР* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства не предусмотрены |
|  | 1.5. Проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий | Ком. КРиБ, администрации ЛМР | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | Мероприятия выполнены. Остаток средств в связи с непредставлением подрядчиком закрывающих документов на выполненные работы на сумму 140 000 рублей. |
|  | 1.6. Иные межбюджетные трансферты на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий | *Ком. КРиБ, администрации ЛМР* | 1015,00 | 0,00 | 0,00 | 1015,00 | 0,00 | 1015,00 | 0,00 | 0,00 | 1015,00 | 0,00 | 1015,00 | 0,00 | 0,00 | 1015,00 | 0,00 | Мероприятия выполнены.  |
|  | 2. Комплекс процессных мероприятий «Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 2.1. Расходы на оплату потребляемой электроэнергии наружным освещением и светофорными постами на территории Лужского городского поселения | Ком. КРиБ, администрации ЛМР | 18917,94 | 0,00 | 0,00 | 18917,94 | 0,00 | 18917,94 | 0,00 | 0,00 | 18917,94 | 0,00 | 16362,45 | 0,00 | 0,00 | 16362,45 | 0,00 | Мероприятия выполнены. Оплата по факту выполненных работ в январе, феврале 2024 г |
|  | 2.2. Расходы на организацию электроснабжения | *Ком. КРиБ, администрации ЛМР* | 4383,51 | 0,00 | 0,00 | 4383,51 | 0,00 | 4383,51 | 0,00 | 0,00 | 4383,51 | 0,00 | 2469,95 | 0,00 | 0,00 | 2469,95 | 0,00 | Мероприятия выполнены. Оплата по факту выполненных работ будет произведена в 2024 г. Деньги, запланированные на оплату ТУ на тех присоединения Стадиона не были использованы, т.к. объект находится в стадии проектирования |
|  | 2.3. Расходы на техническое обслуживание и текущий ремонт уличного освещения поселения | *Ком. КРиБ, администрации ЛМР* | 6746,25 | 0,00 | 0,00 | 6746,25 | 0,00 | 6746,25 | 0,00 | 0,00 | 6746,25 | 0,00 | 5388,38 | 0,00 | 0,00 | 5388,38 | 0,00 | Мероприятия выполнены. Оплата по факту выполненных работ в январе 2024 г. Также имеются остатки денежных средств, образовавшихся в результате проведения аукционных процедур. |
|  | 2.4. Иные межбюджетные трансферты на поддержку ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений и оказание дополнительной финансовой помощи | Ком. КРиБ, администрации ЛМР | 1548,11 | 0,00 | 0,00 | 1548,11 | 0,00 | 1548,11 | 0,00 | 0,00 | 1548,11 | 0,00 | 1184,97 | 0,00 | 0,00 | 1184,97 | 0,00 | Мероприятия выполнены. Остаток средств по итогам снижение цены аукциона  |
|  | 3.Комплекс процессных мероприятий «Содержание, капитальный и текущий ремонт жилищного фонда» |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 3.1. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории поселения, в части муниципальной собственности  | КУМИ администрации ЛМР | 7966,60 | 0,00 | 0,00 | 7966,60 | 0,00 | 7966,60 | 0,00 | 0,00 | 7966,60 | 0,00 | 7850,99 | 0,00 | 0,00 | 7850,99 | 0,00 | Мероприятия выполнены.  |
|  | 3.2. Расходы на проведение технической экспертизы, ремонт и прочие мероприятия по содержанию объектов жилищного фонда | *Ком. КРиБ, администрации ЛМР* | 3698,40 | 0,00 | 0,00 | 3698,40 | 0,00 | 3698,40 | 0,00 | 0,00 | 3698,40 | 0,00 | 3334,88 | 0,00 | 0,00 | 3334,88 | 0,00 | Мероприятия выполнены частично. В связи с длительным проведением сметных расчетов не был заключен муниципальный контракт на остаток денежных средств. |
|  | 3.3. Расходы за счет резервного фонда Правительства Ленинградской области | *Ком. КРиБ, администрации ЛМР* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства не предусмотрены |
|  | 4. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Лужского городского поселения» |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 4.1. Расходы на мероприятия по содержанию территории Лужского городского поселения | *Ком. КРиБ, администрации ЛМР* | 19296,28 | 0,00 | 0,00 | 19296,28 | 0,00 | 19296,28 | 0,00 | 0,00 | 19296,28 | 0,00 | 18993,89 | 0,00 | 0,00 | 18993,89 | 0,00 | Мероприятия выполнены.  |
|  | 4.2. Расходы на озеленение и прочие мероприятия по благоустройству территории Лужского городского поселения | Ком. КРиБ, администрации ЛМР | 21667,17 | 0,00 | 0,00 | 21667,17 | 0,00 | 21667,17 | 0,00 | 0,00 | 21667,17 | 0,00 | 20742,29 | 0,00 | 0,00 | 20742,29 | 0,00 | Мероприятия выполнены.  |
|  | 4.3. Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | *Ком. КРиБ, администрации ЛМР* | 947,37 | 0,00 | 900,00 | 47,37 | 0,00 | 947,37 | 0,00 | 900,00 | 47,37 | 0,00 | 947,37 | 0,00 | 900,00 | 47,37 | 0,00 | Мероприятия выполнены.  |
|  | 4.4. Расходы на организацию ритуальных услуг | *Ком. КРиБ, администрации ЛМР* | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 99,75 | 0,00 | 0,00 | 99,75 | 0,00 | Мероприятия выполнены.  |
|  | 4.5. Поддержка ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений и оказание дополнительной финансовой помощи | Ком. КРиБ, администрации ЛМР | 70827,52 | 0,00 | 0,00 | 70827,52 | 0,00 | 70827,52 | 0,00 | 0,00 | 70827,52 | 0,00 | 65559,84 | 0,00 | 0,00 | 65559,84 | 0,00 | Обязательства по заключенному контракту (благоустройство общественного пространства в районе дома № 20 по пр. Володарского в г. Луге) не исполнены в установленный в срок в связи с неблагоприятными погодными условиями. Окончание работ и оплата запланированы на 2024 год. |
|  | 5. Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами» |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 5.1. Расходы на мероприятия по оборудованию и ремонту контейнерных площадок | *Ком. КРиБ, администрации ЛМР* | 1054,00 | 0,00 | 0,00 | 1054,00 | 0,00 | 1054,00 | 0,00 | 0,00 | 1054,00 | 0,00 | 1054,00 | 0,00 | 0,00 | 1054,00 | 0,00 | Мероприятия выполнены.  |
|  | 5.2. Расходы на организацию деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов | Ком. КРиБ, администрации ЛМР | 1180,20 | 0,00 | 0,00 | 1180,20 | 0,00 | 1180,20 | 0,00 | 0,00 | 1180,20 | 0,00 | 964,25 | 0,00 | 0,00 | 964,25 | 0,00 | Мероприятия выполнены. Оплата произведена по факту выполненных работ (по объему вывезенных отходов)  |
|  | 5.3 Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок | *Ком. КРиБ, администрации ЛМР* | 3350,00 | 0,00 | 2317,50 | 1032,50 | 0,00 | 3350,00 | 0,00 | 2317,50 | 1032,50 | 0,00 | 3350,00 | 0,00 | 2317,50 | 1032,50 | 0,00 | Мероприятия выполнены.  |
|  | 6. Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 6.1. Расходы на содержание проезжих частей улиц и привокзальной площади | *Ком. КРиБ, администрации ЛМР* | 26703,72 | 0,00 | 0,00 | 26703,72 | 0,00 | 26703,72 | 0,00 | 0,00 | 26703,72 | 0,00 | 25992,40 | 0,00 | 0,00 | 25992,40 | 0,00 | Мероприятия выполнены.  |
|  | 6.2. Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых проездов и искусственных сооружений | *Ком. КРиБ, администрации ЛМР* | 50704,09 | 0,00 | 0,00 | 50704,09 | 0,00 | 50704,09 | 0,00 | 0,00 | 50704,09 | 0,00 | 45284,35 | 0,00 | 0,00 | 45284,35 | 0,00 | Мероприятия выполнены. Оставшиеся денежные средства были предусмотрены на обустройство подъездных путей к Художественной школе, в которой проходил ремонт. Работы по ремонту завершены в декабре 2023 года, выполнить мероприятия по устройству дороги не представилось возможным. Потребность в денежных средствах будет подтверждена в 2024 году. |
|  | 6.3. Проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий | Ком. КРиБ, администрации ЛМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства не предусмотрены |
|  | 7. Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения» |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 7.1. Расходы на мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения, приобретение, ремонт и установку дорожных знаков | Ком. КРиБ, администрации ЛМР | 8374,05 | 0,00 | 0,00 | 8374,05 | 0,00 | 8374,05 | 0,00 | 0,00 | 8374,05 | 0,00 | 7050,95 | 0,00 | 0,00 | 7050,95 | 0,00 | Экономия средств после проведения электронного аукциона. Оставшаяся часть денежных средств была предусмотрена на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах, на которых проводился ремонт, однако по причине не благоприятных погодных условий выполнить данные работы не представилось возможным. |
|  | 7.2. Расходы на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» | *Ком. КРиБ, администрации ЛМР* | 3506,33 | 0,00 | 3151,20 | 350,13 | 5,00 | 3506,33 | 0,00 | 3151,20 | 350,13 | 5,00 | 3506,33 | 0,00 | 3151,20 | 350,13 | 5,00 | Мероприятия выполнены.  |
|  | 8. Комплекс процессных мероприятий «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения» |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 8.1. Расходы на организацию газоснабжения | Ком. КРиБ, администрации ЛМР | 473,69 | 0,00 | 0,00 | 473,69 | 0,00 | 473,69 | 0,00 | 0,00 | 473,69 | 0,00 | 473,69 | 0,00 | 0,00 | 473,69 | 0,00 | Мероприятия выполнены.  |
| **7** | ***Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района»*** |
|  | **Всего по программе** | **54754,08** | **5652,00** | **12348,00** | **36754,08** | **0,00** | **54754,08** | **5652,00** | **12348,00** | **36754,08** | **0,00** | **54754,08** | **5652,00** | **12348,00** | **36754,08** | **0,00** |  |
|  | **Проектная часть** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  | **1. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды** |  |
|  | 1.1. Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды | *ОГХ, администрации ЛМР* | 51154,11 | 5652,00 | 12348,00 | 33154,11 | 0,00 | 51154,11 | 5652,00 | 12348,00 | 33154,11 | 0,00 | 51154,11 | 5652,00 | 12348,00 | 33154,11 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | 1.2. Расходы на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | *ОГХ, администрации ЛМР* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства на 2023 год по мероприятию не предусмотрены |
|  | 1.3. Расходы на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств резервного фонда Российской Федерации | *ОГХ, администрации ЛМР* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства на 2023 год по мероприятию не предусмотрены |
|  | **2. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»** |
|  | 2.1. Поддержка ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений и оказание дополнительной финансовой помощи | *ОГХ, администрации ЛМР* | 3599,97 | 0,00 | 0,00 | 3599,97 | 0,00 | 3599,97 | 0,00 | 0,00 | 3599,97 | 0,00 | 3599,97 | 0,00 | 0,00 | 3599,97 | 0,00 | Денежные средства высвобождены из-под заключенного МК на благоустройство парка у стадиона после выделения доп. финансирования из Резервного фонда Правительства РФ |
| **8** | ***Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения Ленинградской области»*** |
|  | **Всего по программе** | **9249,00** | **0,00** | **0,00** | **9249,00** | **0,00** | **9249,00** | **0,00** | **0,00** | **9249,00** | **0,00** | **8947,20** | **0,00** | **0,00** | **8947,20** | **0,00** |  |
|  | **1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на территории Лужского городского поселения»** |  | **30,00** | **0,00** | **0,00** | **30,00** | **0,00** | **30,00** | **0,00** | **0,00** | **30,00** | **0,00** | **30,00** | **0,00** | **0,00** | **30,00** | 0,00 |   |
|  | 1.1.Расходы на участие добровольных народных дружин (ДНД) в охране общественного порядка | *комитет по вопросам безопасности* | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 2.**Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня общественной безопасности»** |  | **4723,20** | **0,00** | **0,00** | **4723,20** | **0,00** | **4723,20** | **0,00** | **0,00** | **4723,20** | **0,00** | **4423,20** | **0,00** | **0,00** | **4423,20** | **0,00** |   |
|  | 2.1. Расходы на создание автоматизированной системы видеонаблюдения «Безопасный город» | *комитет по вопросам безопасности* | 4723,20 | 0,00 | 0,00 | 4723,20 | 0,00 | 4723,20 | 0,00 | 0,00 | 4723,20 | 0,00 | 4423,20 | 0,00 | 0,00 | 4423,20 | 0,00 | Денежных средств было не достаточно для закупки запасных частей АПК «Безопасный город». Данная закупка будет произведена в 2024 году с добавлением денежных средств 2023 года |
|  | **3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение и поддержание в готовности систем гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** |  | **4495,80** | **0,00** | **0,00** | **4495,80** | **0,00** | **4495,80** | **0,00** | **0,00** | **4495,80** | **0,00** | **4494,00** | **0,00** | **0,00** | **4494,00** | **0,00** |   |
|  | 3.1. Иные межбюджетные трансферты на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий | *комитет по вопросам безопасности* | 2800,00 | 0,00 | 0,00 | 2800,00 | 0,00 | 2800,00 | 0,00 | 0,00 | 2800,00 | 0,00 | 2800,00 | 0,00 | 0,00 | 2800,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 3.2. Расходы на мероприятия по защите населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 798,50 | 0,00 | 0,00 | 798,50 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 3.3.Расходы на мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 3.4.Расходы на мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах | 668,00 | 0,00 | 0,00 | 668,00 | 0,00 | 668,00 | 0,00 | 0,00 | 668,00 | 0,00 | 667,71 | 0,00 | 0,00 | 667,71 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | 3.5. Расходы на создание системы оповещения населения по ГО и ЧС сопряженной с Ленинградской областной автоматизированной системой оповещения (РАСЦО ЛО) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В связи с изменением проектной документации по построению МСО ЛГП. |
|  | 3.6. Расходы на мероприятия по гражданской обороне | 77,80 | 0,00 | 0,00 | 77,80 | 0,00 | 77,80 | 0,00 | 0,00 | 77,80 | 0,00 | 77,80 | 0,00 | 0,00 | 77,80 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
| **9** | ***Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области»*** |
|  | **Всего по программе** | **530318,96** | **0,00** | **434662,20** | **95656,76** | **0,00** | **531318,96** | **0,00** | **435662,20** | **95656,76** | **0,00** | **506217,97** | **0,00** | **431507,99** | **74709,98** | **0,00** |  |
|  | **Проектная часть** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | *ОАиГ администрации ЛМР* | 505318,96 | 0,00 | 434662,20 | 70656,76 | 0,00 | 506318,96 | 0,00 | 435662,20 | 70656,76 | 0,00 | 500642,27 | 0,00 | 431507,99 | 69134,29 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | **Процессная часть** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  | 2. Комплекс процессных мероприятий "Содействие в обеспечении качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области" | *ОАиГ администрации ЛМР* | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 575,70 | 0,00 | 0,00 | 575,70 | 0,00 | В связи с корректировкой проектной документации сроки строительства ливневой канализации перенесены на 2024 год. Потребность в финансировании подтверждена на 2024 год |
|  | 3. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение сноса расселяемых аварийных домов на территорий Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области"  | *ОАиГ администрации ЛМР* | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого муниципальные программы Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области** |   | **1173769,74**  | **6888,77**  | **526456,40** | **640419,57**  | **5,00**  | **1174769,74**  | **5652,00**  | **527456,40**  | **640419,57**  | **5,00**  | **1075405,69**  | **5 652,00**  | **522 149,07**  | **546362,86**  | **5,00**  |   |

|  |
| --- |
| ***Степень достижения целей и решения задач муниципальных программ*** |
| ***Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2023 год*** |
|   | Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| единица измерения | 2022 год | 2023 год |
| план | факт | % к предшествующему году | % к плану |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| ***1*** | ***Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении"*** |
|  | Показатель 1.1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения городского поселения в возрасте от 3 до 80 лет | % | 45,89 | 45,92 | 60,94 | 132,8% | 132,7% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 1.2.Количество массово - спортивных мероприятий, в том числе для лиц, нуждающихся в социальной поддержке и лиц с ограниченными возможностями здоровья, внутрирегионального и межрегионального уровня, ед. в год | Ед. | 27 | 28 | 29 | 107,4% | 103,6% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Паказатель1.3. Количество человек, принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях | чел. | 4000 | 4200 | 4200 | 105,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Показатель 2.1. Доля населения, зарегистрировавшего в системе ВФСК ГТО и сдавшего нормы комплекса ГТО | % | 50 | 54 | 60 | 120,0% | 111,1% | достигнуто плановое значение показателя |
| ***2*** | ***Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения»*** |
|  | 1.1. Число участников мероприятий по поддержке художественного и научно-технического творчества молодежи, культурно-массовых молодежных мероприятий и мероприятий, посвященных государственным праздникам, мероприятий направленных на повышение правовой культуры | чел.  | 5321 | 5590 | 5590 | 105,1% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | 1.2. Количество мероприятий по поддержке художественного и научно-технического творчества молодежи, культурно-массовых молодежных мероприятий и мероприятий, посвященных государственным праздникам, мероприятий направленных на повышение правовой культуры | Ед. | 116 | 120 | 120 | 103,4% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| ***3*** | ***Муниципальная программа "Развитие культуры в Лужском городском поселении"***  |
|  | Посещаемость культурно-массовых мероприятий | Тыс. чел./год | 72 | 72,5 | 98,5 | 136,8% | 135,9% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Посещаемость киносеансов | Тыс. чел./год | 79 | 80 | 80 | 101,3% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Посещаемость клубных формирований | Тыс. чел./год | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 116,0% | 111,5% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество посещений библиотеки | Тыс. чел. | 88 | 89 | 89 |   | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Библиотечный фонд | Тыс. ед. | 150,61 | 150,61 | 150,61 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Лужского городского поселения к средней заработной плате работников учреждений культуры Ленинградской области | % | 100,96 | 103,96 | 100,96 | 100,0% | 97,1% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество сотрудников учреждений культуры, прошедших обучение (повышение квалификации, переподготовку) | чел. | 10 | 10 | 18 | 180,0% | 180,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **4** | ***Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении»*** |
|   | Показатель 1.1 Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Лужского городского поселения по отношению к предыдущему периоду | % | 1,02 | 1,019 | 1,038 | 101,8% | 101,9% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Показатель 1.2 Количество участников Дня предпринимателя |  чел. | 100 | 80 | 99 | 99,0% | 123,8% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Показатель 1.3. Количество обучающих семинаров для молодежи |  ед. | 3 | 3 | 4 | 133,3% | 133,3% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Показатель 1.4. Количество участников конкурса «Новогоднее оформление объектов малого и среднего предпринимательства» |  ед.. | 24 | 24 | 15 | 62,5% | 62,5% | Снижение количества заявок соответствующих критериям конкурса |
| **5** | ***Муниципальная программа " Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на приобретение (строительство) жилья "*** |
|   | Показатель 1.1 Доля семей получивших муниципальную поддержку в обеспечении жилым помещением от общего количества семей изъявивших желание получить такую поддержку | % | 58,89 | 33 | 37,5 | 63,7% | 113,6% | достигнуто плановое значение показателя |
| **6** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района»*** |
|   | Показатель 2.1 Протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения в год | км | 113,6 | 112,3 | 115,973 | 102,1% | 103,3% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Показатель 3.1 Количество неблагоустроенных муниципальных квартир (домов), в которых сделан ремонт  | ед. | 15 | 5 | 9 | 60,0% | 180,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Показатель 4.1 Площадь обслуживаемых тротуаров, пешеходных дорожек, мостов, лестниц, остановок общественного транспорта и привокзальной площади | кв. м | 182 680,0 | 178 710,10 | 219 639,7 | 120,2% | 122,9% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Показатель 5.1 Количество построенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 32 | 10 | 10 | 31,3% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Показатель 6.1 Протяженность отремонтированных автомобильных дорог  | км. | 4,3 | 3,5 | 2,149 | 50,0% | 61,4% | Работы выполнялись в рамках выделенного финансирования |
|   | Показатель 7.1 Количество обслуживаемых светофорных постов (техническое содержание и ремонт) | шт. | 12 | 12 | 12 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Показатель 8.1 Протяженность построенных газопроводов высокого и низкого давления | пог. м | 4 500 | 100 | 100 | 2,2% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Показатель 8.2. Количество выполненной проектно-сметной документации | шт. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **7** | ***Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района»*** |
|   | Количество благоустроенных общественных и дворовых территорий, расположенных на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района  | шт. | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **8** | ***Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения Ленинградской области»*** |
|   | Количество мероприятий по охране общественного порядка с участием добровольных народных дружин (ДНД) | Ед. | 5 | 5 | 5 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Количество проведенных мероприятий для детей и молодежи, направленных на повышение уровня толерантности, формирование нетерпимости к любым проявлениям экстремизма, негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов | Ед. | 5 | 5 | 5 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Количество информации распространенной по антитеррористической тематике и профилактике экстремизма, возникновения ЧС, пожарной безопасности | Ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Создание и техническое обслуживание автоматизированной системы видеонаблюдения «Безопасный город» | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Количество проведенных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | Ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Количество водных объектов обслуживаемых в рамках заключенных муниципальных контрактов | Ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Количество мероприятий по защите населения и территории городского поселения от ЧС природного и техногенного характера | Ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Количество мероприятий по ГО | Ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **9** | ***Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области»*** |
|   | Расселенная площадь – 43 460,16 | кв. м | 7164,06 | 9663,65 | 9 664 | 134,9% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Количество расселенных помещений – 1 182 | ед. | 209 | 251 | 251 | 120,1% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Количество переселенных граждан – 3 029 | чел. | 547 | 660 | 660 | 120,7% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|   | Доля снесенных домов общего количества домов, подлежащих сносу | % | 0 | 4 | 4 |   | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |

|  |
| --- |
| ***Оценка эффективности реализации муниципальных программ*** |
| ***Лужского городского поселения Лужского муниципального района*** |
| ***Ленинградской области за 2023 год*** |
| № | Наименование подпрограммы | Индекс результативности | Индекс эффективности | Качественная оценка программы (подпрограммы) |
| **1** | ***Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении"*** |
|  | Итого муниципальная программа  | 1,1 | 1,12 | Высокий уровень эффективности  |
| **2** | ***Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения»*** |
|  | Итого муниципальная программа  | 1,0 | 1,00 | Высокий уровень эффективности |
| **3** | ***Муниципальная программа "Развитие культуры в Лужском городском поселении"***  |
|  | Итого муниципальная программа | 1,2 | 0,89 | Запланированный уровень эффективности |
| **4** | ***Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении»*** |
|  | Итого муниципальная программа | 1,1 | 1,05 | Высокий уровень эффективности  |
| **5** | ***Муниципальная программа " Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на приобретение (строительство) жилья "*** |
|  | Итого муниципальная программа | 1,1 | 1,14 | Высокий уровень эффективности  |
| **6** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района»*** |
|  | Итого муниципальная программа | 1,1 | 1,00 | Высокий уровень эффективности  |
| **7** | ***Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района»*** |
|  | **Итого муниципальная программа** | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности  |
| **8** | ***Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Лужского городского поселения Ленинградской области»*** |
|  | Итого муниципальная программа | 1,0 | 0,97 | Высокий уровень эффективности  |
| **9** | ***Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области»*** |
|  | Итого муниципальная программа | 1,0 | 0,95 | Высокий уровень эффективности  |