10 апреля 2012 г. 218

Об утверждении в новой

редакции приложения

к постановлению

В связи с уточнением сметной стоимости состава мероприятий и реализации иных межбюджетных трансфертов, представленных из областного бюджета Ленинградской области на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской области, в целях оптимизации расходов по использованию бюджетных средств Лужского городского поселения, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить в новой редакции приложение к постановлению администрации Лужского городского поселения от 15.03.2012 г. № 151 «Перечень мероприятий, источником финансового обеспечения расходов по которым будут являться иные межбюджетные трансферты» (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление с приложением в газете «Лужская правда» и разместить на официальном сайте Лужского городского поселения.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.С. Хиль

Разослано: ОФ – 2 экз., Туманова Е.Е., ОЖКХиТ, ОАиС, ОРГОТДЕЛ, Глухов С.В., СМПФКСиК, сайт.

Приложение

к приложению

от 10.04.2012 г. № 218

Перечень мероприятий, источником финансового обеспечения расходов по которым, будут являться иные межбюджетные трансферты

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Место проведения | Плановый срок выполнения | Объемы финансирования тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ремонт тротуаров в асфальте  (с бордюрным камнем и газоном) | - ул. Пислегина (от пр. Кирова до пр. Урицкого); пр. Урицкого (от ул. Пислегина до ул. Яковлева; от ул. Дзержинского до ул. Победы); ул. Ленинградская и ул. Яковлева (от пр. Урицкого до автовокзала) | 10.07.12г. | 25427,74 |
| - пр. Володарского (от ул. Кингисеппа до ул. Победы) | 10.07.12г. | 5694,739 |
| - пр. Володарского и пр. Кирова (от пер. Связи до ул. Кингисеппа) | 10.07.12г. | 5877,543 |
| - пр. Кирова (от ул. Пислегина до пер. Связи) | 10.07.12г. | 15348,036 |
| - пр. Кирова (от ул. Пислегина до МУЗ «Лужская ЦРБ») | 10.07.12г. | 3061,601 |
| - ул. Нарвская, Ленинградская, Толмачева, Победы и пер. Советский | 10.07.12г. | 8101,049 |
| - пр. Комсомольский до ул. Б. Заречная, ул. А. Васильева (от Б. Заречной до моста через р. Луга) | 10.07.12г. | 20911,119 |
|  | Итого по п.1. |  |  | 84421,827 |
|  | Ремонт проезжей части улиц (асфальтобетонное покрытие и бордюрный камень) | - ул. Кингисеппа  - пр. Кирова (парк Ленина)  - ул. Дзержинского  - ул. Связи  - ул. Победы (от ОГИБДД до пер. Лужский) | 10.07.12г. | 3741,525  2907,873  3830,678  1140,629  3507,711 |
|  |
|  | Итого по п.2. |  |  | 15128,416 |
|  | Ремонт дорожек и площадок в Заречном парке | - Ремонт дорожки велосипедной, площадки у сцены, баскетбольной площадки, выезда к сцене, дорожки к туалету | 10.07.12г. | 1696,464 |
|  | Скашивание газонов | По городу | 10.07.12г. | 800,00 |
|  | Ремонт фасадов МКЖД | - пр. Володарского, дом 8  - ул. Пислегина, дом 39  - ул. Пислегина, дом 35  - ул. Красной Артиллерии, дом 5/10  - пр. Володарского, дом 14  - ул. Толмачева, дом 3  - пр. Урицкого, дом 45  - пр. Урицкого, дом 69  - пр. Кирова, дом 9  - пр. Кирова, дом 44  - пр. Кирова, дом 65  - пр. Кирова, дом 67  - пр. Кирова, дом 1  - пр. Кирова, дом 53/1  - пр. Кирова, дом 24 | 10.07.12г. | 287,139  114,616  168,745  313,187  570,407  188,110  184,148  192,860  569,428  407,357  246,644  223,376  320,101  654,214  472,702 |
|  |
|  | Итого по п.5. |  |  | 4913,034 |
|  | Ремонт фасада здания Лужского городского Дома культуры | - пр. Кирова, дом 75 | 10.07.12г. | 4299,077 |
|  | Замена оконных блоков здания Лужского городского дома культуры | - пр. Кирова, дом 75 | 10.07.12г. | 1930,00 |
|  | Организация фейерверка в честь 85-летия ЛО | Сквер Ленина | 04.08.12г. | 200,00 |
|  | Организация проведения праздника (Город мастеров, шествие, площадь Мира) | Сквер Славы, площадь Мира, пр. Урицкого | 04.08.12г. | 10000,0 |
|  | Организация музыкального сопровождения, для проведения праздничного мероприятия | Центральная часть от Школы № 4 до  пр. Володарского 15 | 10.07.12г. | 1100,00 |
|  | Демонтаж и устройство подпорной стенки вокруг сквера «Славы» | Сквер «Славы» | 10.07.12г. | 4064,370 |
|  | Выполнение работ по праздничному оформлению | Улицы и площади города Луги | 10.07.12г. | 4093,960 |
|  | Декоративное цветочное оформление | Улицы и площади города Луги | 10.07.12г. | 3999,980 |
|  | Приобретение скамеек | Городской сад и площадь Мира | 10.07.12г. | 352,872 |
| 15. | Торжественный прием |  | 04.08.12г. | 3000,0 |
|  | ВСЕГО |  |  | 140000,000 |