26 ноября 2012г.          805

О внесении изменений

в постановление

администрации Лужского городского поселения

от  10.01.2012 г.  № 1

В связи с уточнением сметной стоимости состава мероприятий и реализации муниципальных целевых программ  Лужского городского поселения на 2012 г. по выполнению  мероприятий в укреплении пожарной безопасности на территории Лужского городского поселения, в целях оптимизации расходов эффективности использования бюджетных средств в 2012 году,  п о с т а н о в л я ю:

- Внести изменения и дополнения в постановление администрации Лужского городского поселения от 10.01.2012 г. № 1 «Об  укреплении пожарной безопасности на территории  Лужского городского поселения на 2012 год».

  - Внести изменения в приложение 2 «Перечень мероприятий, необходимых для реализации Муниципальной целевой программы «Об укреплении пожарной безопасности на территории Лужского городского поселения на 2012 год» и читать его в новой редакции, согласно             приложению 2.

  - В приложении 2 к целевой программе в разделе «Пожарные пруды» дополнить п.6 «Оборудование пожарного пруда в деревне Стояновщина, подъезда к нему, площадки, отбойника. Стоимость                              100 тыс. руб.

    - Итоговую сумму  250 тыс.  руб. заменить на 350 тыс. руб.

  - В приложении 2 к целевой программе в разделе «Работы в общежитии КАП г. Луга ул. Победы, д. 2а» в п. 2 «Монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре здания общежития КАП г. Луга, ул. Победы д. 2а» заменить цифру 670 тыс. руб. на цифру                 325 тыс. руб.

  - В приложении 2 к целевой программе в разделе «Работы в общежитии КАП г. Луга ул. Победы, д. 2а» дополнить:

    - п.11 Замена противопожарного трубопровода на 1,2,3 этажах левого крыла  в здании общежития КАП по адресу:  г.  Луга, ул. Победы,                           д. 2а. Стоимость 100 тыс. руб.

    - п.12 Замена электрических сетей в местах общего пользования (в коридорах, кухнях, туалетах) на 2,3 этажах правого крыла в здании общежития КАП по адресу:   г.  Луга, ул. Победы, д. 2а. Стоимость                        100 тыс. руб.

    - п.13 Замена светильников на лестничных площадках 1,2,3 этажах в здании общежития КАП по адресу:  г.  Луга, ул. Победы, д. 2а. Стоимость 45 тыс. руб.

1.4.4.  Итоговую сумму    1220,0 тыс. руб. заменить на 1120,0 тыс. руб.

2.   Отделу финансов администрации учесть изменения  в решении о бюджете на 2012   год.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы  администрации  Богданова С.Д.

Глава администрации

Лужского городского поселения                                                           Ю.С. Хиль

Разослано: ГО и ЧС, ОФ, ОБУ, сайт, регистр.

Приложение 2

к постановлению администрации

Лужского городского поселения

от 26 ноября 2012 г. № 805

### Перечень мероприятий, необходимых для реализации целевой программы

### «Об укреплении пожарной безопасности на территории

### Лужского городского поселения на 2012 год».

| № | Выполняемые работы | Где выполняются | Сроки выполнения | Стоимость | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П О Ж А Р Н Ы Е П Р У Д Ы |
| 1 | Оборудование пожарного пруда в деревне Шалово. | д. Шалово | декабрь | - |  |
| 2 | Углубление пожарного пруда, оборудование площадки, подъезда к нему. | кордон Глубокий ручей | апрель-май | 70 тыс. руб. |  |
| 3 | Углубление пожарного пруда. Спиливание кустарника. Укрепление берегов. | г. Луга, ул. Дмитриева – ул. Заречная | октябрь-ноябрь | 70 тыс. руб. |  |
| 4 | Углубление пожарного пруда. Спиливание кустарника. Укрепление берегов. | г. Луга, ул. Дачная д. 4 | ноябрь-декабрь | 70 тыс. руб. |  |
| 5 | Углубление пожарного пруда. | г. Луга, ул. Горная. | февраль-март | 40 тыс. руб. |  |
| 6 | Оборудование пожарного пруда в деревне Стояновщина, подъезда к нему, площадки, отбойника. |  |  | 100 тыс. руб. |  |
| И т о г о 350тыс. руб. |
| Работы в здании администрации ЛГП |
| 1 | Замена противопожарного трубопровода в подвальном помещении |  | Январь-февраль | _ |  |
| 2 | Замена электропроводки в подвальном помещении |  | Январь-февраль | _ |  |
| И т о г о |
| Работы в общежитие КАП г. Луга ул. Победы, д. 2а |
| 1. | Разработка проекта пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре здания общежития КАП г. Луга, ул. Победы д.2а. |  | Январь-февраль | 100тыс.р. |  |
| 2. | Монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре здания общежития КАП г. Луга, ул. Победы д.2а. |  | февраль-март | 325 тыс. руб. |  |
| 3. | Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для здания общежития КАП г. Луга, ул. Победы д.2а. |  | февраль-март | 30 тыс. руб. |  |
| 4. | Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. |  | Апрель-май | 50 тыс.руб. |  |
| 5. | Замена электрических сетей в местах общего пользования (в коридорах, кухнях, туалетах). |  | Март- апрель | 70 тыс. руб. |  |
| 6. | Разработка и заказ планов эвакуации людей в случае пожара. |  | Январь-февраль | 20 тыс. руб. |  |
| 7. | Замена противопожарного трубопровода . |  | февраль-март | 70 тыс. руб. |  |
| 8 | Выполнение работ по замене вводного кабеля в здание общежития КАП по адресу: г. Луга, ул. Победы, д. 2а. |  |  | 70 тыс. руб. |  |
| 9 | Выполнение работ по замене и ремонт пожарных кранов в здании общежития КАП по адресу: г. Луга, ул. Победы, д. 2а. |  |  | 70 тыс. руб. |  |
| 10 | Выполнение работ по замене распределительных щитков электроснабжения в здании общежития КАП по адресу: г. Луга, ул. Победы, д. 2а. |  |  | 70 тыс. руб. |  |
| 11 | Замена противопожарного трубопровода на 1,2,3этажах левого крыла в здании общежития КАП по адресу: г. Луга, ул. Победы, д. 2а. |  |  | 100 тыс. руб. |  |
| 12 | Замена электрических сетей в местах общего пользования (в коридорах, кухнях, туалетах) на 2,3 этажах правого крыла в здании общежития КАП по адресу: г. Луга, ул. Победы, д. 2а. |  |  | 100 тыс. руб. |  |
| 13 | Замена светильников на лестничных площадках 1,2,3 этажах в здании общежития КАП по адресу: г. Луга, ул. Победы, д. 2а. |  |  | 45 тыс. руб. |  |
| И т о г о 1120 тыс. руб. |
| Мероприятия материально-технического характера, направленные на усиление пожарной безопасности города. |
| 1. | Распространение брошюр, памяток и Изготовление и плакатов по правилам пожарной безопасности для населения МО. |  | Апрель-май | 20 тыс. руб. |  |
| 2. | Установка одного рекламного щита на территории города о первичных мерах пожарной безопасности, результатах беспечности при обращении с огнем с указанием номера телефона 01. |  | Май-июнь | 10 тыс. руб. |  |
| И т о г о 30 тыс. руб. |

ВСЕГО:                                                     1 500 тыс. руб.