29 декабря 2012г. 923

Об утверждении муниципальной целевой программы «О проведении противопаводковых работ по укреплению берегов с левой и правой стороны плотины на мельнице «Штоль» в 2013 году»

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях обеспечения безопасности населения, предупреждения и снижения ущербов от наводнений и другого вредного воздействия вод на территории Лужского городского поселения, необходимостью выполнения работ по укреплению берегов с левой и правой стороны плотины, реконструкции гидротехнического сооружения, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «О проведении противопаводковых работ по укреплению берегов с левой и правой стороны плотины на мельнице «Штоль» в 2013 году», далее – Программа (приложение).
2. Постановление вступает в силу после опубликования в газете «Лужская правда».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Богданова С.Д.

Глава администрации Ю.С. Хиль

Разослано: ГО и ЧС, ОАО «Лужский водоканал», МУП «Городское хозяйство», ГО и ЧС Лужского муниципального района, ОНД Лужского района, Лужское отделение Центра ГИМС России по Ленинградской области, газета «Лужская правда», сайт.

Приложение

к постановлению администрации

Лужского городского поселения от 29 декабря 2012г. № 923

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**"О ПРОВЕДЕНИИ ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ РАБОТ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЛЕВОГО И ПРАВОГО БЕРЕГОВ ПЛОТИНЫ НА МЕЛЬНИЦЕ «ШТОЛЬ» В 2013году"**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «О проведении противопаводковых работ по укреплению берегов с левой и правой стороны плотины на мельнице «Штоль» в 2013 году». |
| Основание разработки Программы гидротехнического сооружения | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.08 2009 № 1235-р «Об утверждении водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года». |
| Заказчик Программы | Администрация Лужского городского поселения |
| Основной разработчик Программы | Ведущий специалист по ГО и ЧС Иванов Владимир Владимирович |
| Руководитель-координатор Программы | Общее руководство Программой осуществляет заместитель главы администрации Лужского городского поселения Богданов Сергей Дмитриевич |
| Исполнитель Программы | Учредители программы: - администрация Лужского городского поселения; организация, определенная в соответствии с действующим законодательством |
| Цели и задачи Программы | Основная цель программы – защита населения и территории от вредного воздействия поверхностных вод посредством повышения безопасности гидротехнического сооружения.  Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:  - осуществление частичного ремонта и реконструкции гидротехнического сооружения путем укрепления левого и правого берегов плотины. |
| Сроки реализации Программы | 2013 год |
| Общая стоимость Программы с расшифровкой по источникам финансирования | Общий объем финансирования в 2013 году – 500000 рублей. Программа реализуется за счет средств бюджета МО Лужское городское поселение. В случае изменения в течении срока исполнения Программы действующих цен и тарифов, способных повлечь изменение сумм предусмотренного финансирования отдельных мероприятий, допускается путем изменения настоящей Программы внесение изменений в объем финансирования этих мероприятий с последующей корректировкой бюджета МО Лужское городское поселение. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации программных мероприятий будут выполнены работы по укреплению левого и правого берегов плотины, частичный ремонт и реконструкция гидротехнического сооружения, повысится уровень безопасной эксплуатации гидротехнического сооружения, снизится социальная напряженность населения. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Главой администрации Лужского городского поселения в соответствии с действующим законодательством. |

1. **Общие положения**

Муниципальная целевая программа "О проведении противопаводковых работ по укреплению левого и правого берегов плотины на мельнице «Штоль в 2013г." определяет направления и механизмы решения проблемы по предупреждению и снижению ущербов от наводнения и другого вредного воздействия вод на территории Лужского городского поселения.

Программа разработана в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и Ленинградской области: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.08 2010 № 1235-р «Об утверждении водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года».

**2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

ДАМБЫ - гидротехнические сооружения, представляющие собой валы из земли, дерева, камня, бетона, железобетона, металлоконструкций и других искусственных материалов, служат для предохранения от затопления водой и размывания низменных участков суши, регулирования русел рек, поддержания уровня воды в водохранилищах.

В августе 2009 года по проекту (Шифр 21-09/Ш СЛ) ЗАО «Строительная компания «ШПУНТ» выполнила работы по установке защитного ограждения в соответствии с техническим заданием администрации Лужского городского поселения по укреплению земляной дамбы плотины на мельнице «Штоль». Для производства работ шпунтового ограждения был принят шпунт Ларсен-4 длиной до 8 метров (с учетом максимального подъема воды в водоеме и нагрузкой, создаваемой со стороны грунтовой дамбы и уравновешивающей силой со стороны акватории). Всего было погружено шпунта Ларсен-4 - 148 штук (левая сторона - 86 шт. правая - 62шт.). Общая протяженность укрепления дамбы шпунтом - 46.9 м (левая – 26,2 м, правая -20,7м). Данные работы были первоочередными и выполнены только на определенную сумму (2.500 000 руб.). Этого оказалось недостаточно, Весной 2010 года произошел прорыв дамбы с правой стороны по окончанию шпунта и произошло затопление участка местности. Были затоплены хозяйственные постройки жителей по пр. Лужский, нанесен ущерб оздоровительному комплексу «Буревестник» (произошло подмывание и осадка резервуара со сжиженным газом), что вызвало ЧС для населения Лужского городского поселения. В 2011году были выполнены работы по укреплению плотины путем наращивания высоты плотины установкой бетонных блоков по периметру металлического шпунта и отсыпкой грунта по всей толщине плотины, а также демонтаж водопропускных труб и установка их в правой части плотины, как резервного водопропуска. Весеннее половодье 2011-2012 годов показало необходимость проведения дополнительных работ по укреплению левого и правого берегов плотины для полной гарантии ее надежности.

**3. Основные цели и задачи Программы**

Основной целью и задачей Программы является защита территории и населения Лужского городского поселения, предупреждение и снижение ущербов от наводнений и другого воздействия вод посредством повышения безопасности гидротехнического сооружения.

**4. Основные пути решения проблемы**

В результате реализации программных мероприятий будет проведен частичный ремонт и реконструкция гидротехнического сооружения, осуществление укрепления левого и правого берегов дамбы, повысится уровень ее безопасной эксплуатации, снизится социальная напряженность населения.

5. Период действия Программы – 1 год (2013 г.).

6. Финансирование, необходимое для реализации программы, предусмотрено на общую сумму 500 000 руб.