# Расчёты и обоснования по мероприятиям Программы

| Номер и наименование мероприятия программы | Виды работ, оборудование | Расчёты и финансово-экономическое обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 год |
| 1. «Выполнение работ по монтажу приточно-вытяжной вентиляции» | Выполнение проектных работ, электромонтажных работ, приобретение материалов. | Расчёты приведены на основании коммерческого предложения ООО фирмы «Гарант»: проектные работы – 10 000 руб. электромонтажные работы – 12 000 руб. стоимость материалов -95 000 руб. | Обоснование необходимости проведения работ: - обеспечение температурно-влажностного и санитарно-гигиенического режимов; - достижение улучшений условий труда работников архивного отдела. |
| ИТОГО: |  | 187 000 руб. |  |
| 2015 год |
| 2. «Ремонт охранной сигнализации и установка датчиков разбития стекла звукового действия» | Выполнение строительно-монтажных работ, приобретение оборудования и материалов, пусконаладочных работ. | Расчёты приведены на основании ориентировочной сметы группы Лужского района ФФГУП «Охрана» МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: строительно-монтажные работы – 63804, 23 руб. оборудование, материалы и пусконаладочные работы -19 956, 92 руб. НДС 18% - 15077,01 руб. | Обоснование необходимости проведения работ: - обеспечение сохранности документов. |
| ИТОГО: |  | 98 839,16 руб. |  |
| 2016 год |
| 3. «Оборудование архивохранилища системой компактного хранения (установка секций передвигающихся при помощи цепного механического привода» | Установка рельсовых направляющих, боковых стоек без сварки и болтовых соединений, крепеж полок на двухсторонние клипсы без болтового крепления, редукторного механизма, цепного механического привода крепеж стоек и полок, подбор высоты стеллажей. | Расчёты приведены на основании технико-коммерческого предложения ООО «Документ Мастер» Северо-Запад: Стоимость оборудования хранилища «под ключ» - 1 134 241 руб. | Обоснование необходимости проведения работ: - максимальное использование полезной площади хранилища; - обеспечение сохранности документов; - прием документов, находящихся на хранении в организациях сверх установленного срока; - повышение эффективного выполнения отдельных государственных полномочий; - повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг; - обеспечение конституционного права граждан на получение необходимой архивной информации. |
| ИТОГО: |  | 1 134 241 руб. |  |